別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　項：医務費　目：地方独立行政法人費

事業名: 総合医療センター障がい児病棟整備事業費補助金 （地域医療再生臨時特例基金）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部 地域医療推進課 県立病院・看護大学法人係　電話番号：058-272-1111（内2623）

E-mail：c11230@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：72,740千円（前年度予算額：16,871千円）

要求内容

１ 要求の内容

地方独立行政法人岐阜県総合医療センターに対し、同法人が実施する「総合医療センター新棟整備事業」に係る事業費のうち、地域医療再生基金を充てることとしている部分について、地域医療再生基金を財源とする補助金を交付する。

平成25年度は、施設整備事業費520,504千円のうち、地域医療再生基金充当分である72,740千円を補助金として交付する。

２ 所要経費

○総合医療センター障がい児病棟整備事業費補助金　72,740千円

【平成25年度予算額】

| 事業費積算内訳 |  |  | 財源内訳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 調査費 設計費 工事監理費 本体工事費 駐車場購入整備費 | 901千円 7,107千円 6,738千円 427,008千円 78,750千円 |  | 補助金(地域医療再生基金) 県債(病院事業債) 法人自己資金 | 72,740千円 440,300千円 7,464千円 |
| 計 | 520,504千円 |  | 計 | 520,504千円 |

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 16,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,871 |
| 要求額 | 72,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,740 |
| 決定額 | 72,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,740 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

岐阜県総合医療センターに、高度専門的な医療ケアを必要とする重症心身障がい児やＮＩＣＵ（新生児集中治療室）等を退院後の重症心身障がい児の入所機能（障がい児病棟）を備えた新棟を整備し、併せて、小児外来、検査部門などの小児に関する診療機能を集約整備することで、同病院の小児医療の拠点としての機能を強化するとともに、障がい児病棟の運営の基盤を整える。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建設工事の進捗率 | － | － | － | 0% （H24） | 100% (H27) | 0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

H24. 5 基本・実施設計委託契約締結 H24. 7 地盤調査委託契約締結 H24. 8 医療器機等整備支援コンサルティング委託契約締結 H24.10 基本設計完了、実施設計着手 H25. 3 実施設計完了予定

（平成24年度の成果）

平成25年度中の本体工事着手に向け、障がい児療育に携わる医療・福祉関係者及び病院スタッフ等の意見を反映させつつ基本設計・実施設計のとりまとめ作業を進めた。 あわせて、障がい児療育関係者による連携会議において、県内関係機関との連携体制の構築や、療育人材の育成確保策など、療育拠点整備に係るソフト面の課題について検討を行った。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県が実施した調査等から、医療の必要度が高く、施設への入所を希望する在宅の重症心身障がい児（18歳未満）の人数は、近年２０名程度で推移していると推計されており、重症心身障がい児に対する医療を提供する体制の整備が求められている。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － | （整備事業中。事業効果は施設整備後に発揮される） 新棟の整備後は、重症心身障がい児に対する専門医療の提供、小児医療の機能、診察・療養環境の向上が図られる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 病院に対する打ち合わせや中間検査を実施することで、工事の進捗状況を把握し、適正な補助金の執行に努めている。 |

（今後の課題）

（後年度の方向性）

○整備スケジュール（予定）… H24年度 基本・実施設計 H25年度 建設工事着手 H27年度 供用開始予定