別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　　　項：公衆衛生費　　目：生活衛生指導費

事業名:新 動物愛護管理施設整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　生活衛生課　食品指導係　電話番号：058-272-1111（内2564）

E-mail：c11222@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：169,613円（国費　73,566千円、県費　96,047千円）

事業内容

１ 事業の内容

犬及び猫の譲渡を促進し、動物愛護、犬及び猫の適正飼養の普及啓発を進め、災害時には犬猫救援活動の拠点とするため、動物愛護管理施設を整備します。

２ 所要経費

- 施設整備　149,148千円（国費　73,566千円、県費　75,582千円）

工事請負費　137,753千円

（内　訳）　 建物　    135,737千円（国1/2 県1/2）

周辺整備　　2,016千円（県単）

委託費　     10,959千円 （国1/2 県1/2）

（内　訳）　 建築設計　8,647千円

地盤調査　2,312千円

事務費 　　　　 436千円  (国1/2 県1/2）

(内  訳)　　　旅　費    100千円

燃料費     16千円

消耗品費    200千円

役務費    120千円

備品等購入費　20,465千円（県単）

(内  訳)　備品購入費　　　 17,785千円

消耗品費　      2,606千円

役務費（手数料）   45千円

役務費（保険料）   22千円

公課費　　　　　　  7千円

決定額の考え方

他自治体の同規模類似施設及び同構造の県有施設の施工実績などから、事業規模や積算内容を精査し予算計上します。

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求額 | 169,613 | 73,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,047 |
| 決定額 | 162,900 | 73,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,600 | 17,850 |

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 動物愛護管理施設を整備することにより、保健所で収容した犬猫の譲渡を推進し、殺処分される犬猫の数を減少します。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 動物愛護管理施設における犬猫の譲渡数 | 0 （H23） | （H ） | （H ） | 0 （H23） | 180 （H28） | ％ |
| 保健所に収容される犬猫の殺処分率50％以下 | 76％ （H18） | 75% （H21） | 69％ （H22） | 65％ （H23） | 50％ （H29） | 42％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 動物愛護管理法では引き取った犬猫について可能な限り返還・譲渡に努め、殺処分数を減らすことが明記され、また、譲渡を促進するための拠点となる動物愛護管理センターは全国の自治体で整備されており、平成23年度未現在では、整備されていない都道府県は１道５県であり、岐阜県においても整備が必要です。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 保健所に収容される犬猫のうち、譲渡の適性がある犬猫が保健所の収容施設の能力の関係から殺処分せざるを得ない状況となっています。平成24年9月には、改正動物愛護管理法が公布され、地方自治体は収容された犬猫の殺処分がなくなることを目指して譲渡を推進していくことが求められます。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 保健所に収容された犬猫の譲渡を推進するとともに、動物を終生飼養するよう普及啓発を図るため、平成25年度は、その拠点となる動物愛護管理施設を整備します。