別添様式

平成２５年度当初予算　　　支出科目　款：民生費　項：社会福祉費　目：障害者福祉費

事業名:新鷺山地区障がい福祉施設整備費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　障害福祉課　基盤整備係　電話番号：058-272-1111（内2617）

E-mail：c11226@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：29,660千円（前年度予算額：0千円）

事業内容

１ 事業の内容

岐阜市鷺山地区の県立障がい福祉施設の老朽化に伴い、同地区の障がい福祉施設を再整備する。

○旧身体障害者福祉会館の解体

①施設の位置づけと概要

障がい者の自立と社会参加を支援する多目的施設として、昭和46年に整備

築41年、鉄骨造。敷地面積1,521㎡、建築面積980㎡、延床面積912㎡

②現状

耐震診断による耐震強度がＩｓ値（構造耐震指標）で０．２５（Ｃランク※）となっており、耐震補強工事が必要であるが、解体撤去が予定されているため、これまで耐震補強工事は行っていない。

※Ｃランク…補強必要（耐震性能は劣り、かなり被害が生じることが予想される。）

③事業の必要性

○築４２年が経過して老朽化が著しく、現在は利用していないが、平成２２年にオープンした新清流園（障害福祉サービス事業所）、清流の里（ケアホーム）に隣接しており、また公衆用道路にも接しているため、地震に伴う倒壊により県民に被害を及ぼす可能性があるため、早急な解体撤去が必要である。

さ

２ 所要経費

- 工事請負費　　　　　　　　　　27,581千円

- 委託料（実施設計、工事監理）　 2,079千円

決定額の考え方

同規模の過去の県有施設の解体実績から、所要額を計上します。

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 再 生 基 金 | 一 般 財 源 | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | 県 債 |
| 前年度 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 29,660 | 0 | 29,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決定額 | 28,000 | 0 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 耐震性能が劣り、現在使用していない建物を解体撤去して建物周囲の危険性を回避する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 既存施設数 | １施設 （H24） | １施設 （H22） | １施設 （H23） | １施設 （H24） | 0施設 （H25） | 100％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 無し

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 無し

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 地震による建物倒壊の危険性の回避につながるため、事業の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 解体撤去が遅延すると、周辺への危険性が継続する。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 解体撤去工事は、平成25年度で完了。