予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：森林整備費

事業名: 環境保全林整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　森林整備課　間伐係　電話番号：058-272-1111（内3194）

E-mail：c11515@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：456,506千円（前年度予算額：396,556千円）

事業内容

１ 事業の概要

持続可能な林業経営による森林整備が困難な水源地域や渓流域、急傾斜地等の森林について、水源かん養機能や土砂流出防止、水質浄化、二酸化炭素の吸収、生物多様性の保全など公益的機能の高い環境保全林に誘導するため、間伐等の森林整備に要する経費を助成する。

（１）環境保全林整備事業費補助金

水源涵養機能維持増進森林、山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林に

区分された森林等において間伐等を行う。

【補助率等】

・補 助 率　10/10

・上限単価　200千円/ha

（２）環境保全林公的整備事業費補助金

水源涵養機能維持増進森林、山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林に

区分された森林等において除伐等を行う。（国庫補助事業を活用）

【補 助 率】

・補 助 率　68/100

（３）環境保全林公的整備推進事業費補助金（公共つぎたし）

環境保全林公的整備事業を推進するため、補助額の嵩上げを行う。

【補 助 額】

・補 助 額　上限単価200千円/ha－環境保全林公的整備事業費補助金

２ 所要経費

（１）環境保全林整備事業費補助金　436,700 千円

（２）環境保全林公的整備事業費補助金　11,608 千円

（３）環境保全利公的整備推進事業費補助金（公共つぎたし）　7,292 千円

（４）事務費　906 千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 396,556 | 38,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358,000 | 0 | 0 |
| 要求額 | 456,506 | 8,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447,800 | 0 | 0 |
| 決定額 | 456,506 | 8,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447,800 | 0 | 0 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 「健全で豊かな森林づくりの推進」のための森林整備（間伐）について、平成24年度から28年度までに５カ年間で62,000haを実施するうち、森林経営による森林整備が困難な水源地域や渓流域、急傾斜地等の森林について、環境保全林整備事業により15,000haの間伐を実施します。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 間伐面積 | 14,284ha （H22） | 11,895ha （H23） |  | 11,360ha (H24見込) | 12,400ha/年 （H24～28） | 91.6％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 目標の間伐面積のうち「環境保全林整備事業」により2,200haの間伐の実施を予定

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 目標面積2,200haに対し、1,850haを見込んでおり、水源林等の保全を図っている。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |
| --- | --- | --- |
| （評価） ○ | 国庫補助を活用した集約化施業による整備困難な森林の水源涵養機能や山地災害防止機能等の森林の公益的機能の維持増進を図るためには不可欠な事業である。 |  |
| ・事業の有効性（指標の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |
| （評価） ○ | 森林経営計画の樹立が見込まれない森林目標面積で８割を超える間伐が進み、森林環境を保全することができている。 |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |
| (評価) ○ |  | 県で定めた上限単価と実際に要した経費を比較し、少ない方の金額で補助金を交付する仕組みで運用しており、効率性を重視している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 当該事業は環境保全機能を重視すべき森林で実施することとしているが、現在、新たな森林計画制度のもと、市町村森林整備計画における森林区分や林業事業体等による森林経営計画の作成作業と並行し、事業が進められているところである。 今後、持続可能な林業経営による整備が困難な森林を明確にし、適切に整備を進める必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 森林経営計画の作成が進むことで、公益的機能が高いが林業生産活動を通じた森林整備が期待できない森林が明確となってくるため、引き続きこうした森林を環境保全林整備事業により整備していく。継続すべき事業か。県民ニーの作成が進められているところであり、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000