別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：土木費　項：河川費　目：河川総務費

事業名: 流域協働による効率的な河川清掃事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

県土整備部　河川課　河川管理係　電話番号：058-272-1111（内3724）

E-mail：c11652@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：50,500千円（前年度予算額：25,000千円）

要求内容

１ 要求の内容

県内５流域（長良川、揖斐川、木曽川・飛騨川、土岐川・矢作川、宮川・庄川）において、ＮＰＯ、地域住民等民間団体と行政が連携し、ゴミの集積しやすい場所や樹木が繁茂している場所を洗い出し、集中的に清掃・整備を行い、流域が一体となった効率的な河川清掃モデルを確立する。

【河川課要求分】県管理河川の河道内樹木の伐採・除去、不法投棄廃棄物等の回収。

２ 所要経費

委託料　50,500千円

決定額の考え方

事業実施流域数の拡充に応じて所要額を計上します。

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 |
| 要求額 | 50,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,500 | 0 | 0 |
| 決定額 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 0 | 0 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・ゴミの集積しやすい場所や樹木が繁茂している場所を集中的に清掃・整備を行うことにより、上下流の地域住民が協働し、流域全体で清掃活動に連帯して取り組むことができる環境を整える。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業採択流域数 | 1流域 （H23） | （H ） | （H ） | 2流域 （H24） | 5流域 （H27） | 40.0％ |
| 清掃活動環境整備数 （河川課関係分） | 0箇所 （H23） | （H ） | （H ） | 7箇所 （H24） | 30箇所 （H25） | 23.3％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成２４年９月、長良川流域において、河道内樹木の伐採・除去を３箇所実施した。 また、平成２４年１０月、河道内樹木の伐採・除去を２箇所、不法投棄廃棄物等の回収を１箇所、それぞれ実施した。 平成２４年１１月、揖斐川流域において、不法投棄廃棄物等の回収を１箇所行った。

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ＮＰＯ等だけでは対応できない、ゴミの集積しやすい場所や樹木が繁茂している場所を集中的に清掃・整備を行うことにより、各流域の実情に応じた清掃活動モデルが構築され、自発的な環境保全活動が県全体に広がることが見込まれる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 岐阜県のアイデンティティーである清流を守り、活かし、次世代に伝えていく必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 事業採択流域数、参加者数、整備箇所数が増加していくことで、流域全体を視野に入れた環境保全意識が高まり、自発的な環境保全活動が県全体に広がることが期待できる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | Ｈ24から開始した事業であるため、効率化する余地はあり、反省点を踏まえ、適宜効率化を図って事業を推進する。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 今後、事業採択流域数を増加していくにあたり、集中的に清掃・整備を行わなければならない箇所数の増大が見込まれる。 流域においても、外来植物が増加しており、費用をかけて伐採しても、数年で生育する品種が出現している。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 効率的な樹木の伐採方法や、外来植物の生育を遅らせる方法を研究し、限られた予算内でできる限り効率的な清掃・整備方法を検討する必要がある。