別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：土木費　項：河川費　目：河川総務費

事業名: 新 大江川浄化対策費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

県土整備部　河川課　徳山ダム係　電話番号：058-272-1111（内3729）

E-mail：c11652@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：50,000千円（前年度予算額：  －   千円）

要求内容

１ 要求の内容

近年、アオコが発生・腐敗し、水質悪化や悪臭等、河川環境面での問題が発生している海津市の大江川の浄化に向けて、揖斐川の水を導水するためのポンプ等の専用施設を整備する。

これにより、今後、揖斐川から大江川への暫定的な導水を継続し、大江川におけるアオコの発生の抑制を図っていく。

２ 所要経費

- 委託費                 19,800千円

- 工事請負費             30,000千円

- 報償費                     40千円

- 旅費                      160千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 決定額 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 大江川におけるアオコの発生要因の一つである河川内の窒素、リン等の栄養塩類の濃度を抑制していくため、中長期的対策として下水道整備の推進等が実施される一方で、それらが効果を発現するまでの間、昨年度及び今年度の社会実験で一定の効果が認められた揖斐川からの導水を当面の対策として実施し、大江川におけるアオコの発生の抑制を図っていく。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

アオコの発生する条件は、季節、天候、風向等により日々変動するため、一定の指標として表すことは困難である。

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 大江川では、近年、アオコが発生・腐敗し悪臭を放つなどの問題が発生 しており、河川管理者である県が浄化対策として、昨年度及び今年度の社会実験において一定の水質改善効果を確認した揖斐川から大江川への導水 を当面の間実施し、アオコの発生抑制を図る必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 大江川におけるアオコ発生の根本的な要因である富栄養状態を解消していくには、その発生源と考えられる流域からの栄養塩類等の流入を抑制するための、中長期的な対策（農地等からの流入抑制、下水道の整備等）が並行して進められていく必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 清流の国ぎふづくりのリーディングプロジェクトに位置づけられており、また、悪臭被害のあった地域住民の環境改善に対する期待も大きいことから、喫緊の課題として取り組んでいく。