別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：教育費　項：特別支援教育費　目：学校建設費

事業名: 岐阜南部特別支援学校（仮称）施設整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会 特別支援教育課 特別支援学校整備担当　電話番号：058-272-1111（内3557）

E-mail：c17783@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：124,586千円（平成24年度6月補正予算額：9,873千円）

要求内容

１ 要求の内容

特別支援学校の空白地域に、知的障がい、肢体不自由、病弱等どの障がいにも対応できる総合化した特別支援学校を整備するため、小学部から高等部までの一貫した教育ができる特別支援学校の用地取得及び設計を行う。

○平成28年4月開校に向け、実施設計等を実施

（概要等）

所在地：羽島市正木町大浦字宮東２３０番地　他２６筆

児童生徒数見込み：200人（45学級）

建物概要：西教室棟、東教室棟、管理棟、特別教室棟、体育館、屋外プール

バスヤード等

校地面積：約20,361㎡

２ 所要経費

- 委託料　　　 　　 123,333千円

- 手数料  　　　　　  1,253千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 124,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,900 | 13,686 |
| 決定額 | 124,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,900 | 13,686 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

特別支援学校の空白地域に、知的障がい、肢体不自由、病弱等どの障がいにも対応できる総合化した特別支援学校を平成２８年４月に開校し、小学部から高等部までの一貫した教育を行います。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

平成２８年４月開校を目標の達成とする。

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） - 設計プロポーザル選定委員会の開催 ・第１回 平成24年 9月10日（月） ・第２回 平成24年12月10日（月） ・第３回 平成25年1月※予定 - 地盤調査 ・平成25年2月※予定 - 岐阜県土地開発公社との事業用地の先行取得契約 ・平成24年7月5日（木）

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 今年度中に、建築設計業者の選定や地盤調査を行い、岐阜県土地開発公社が行う造成設計との調整を図ることにより、開発協議及び農地転用申請が可能となり、スケジュールどおりに事業を進めることができる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 岐阜南部地域（羽島市、岐南町、笠松町を中心）は、特別支援学校の空白地域であるため、多くの児童生徒が他地域への遠距離通学を余儀なくされている。この事業により、地域の特別支援学校に通学し、小学部から高等部までの一貫した教育が受けられるようになるため必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成２８年４月の開校に向けた整備計画に準じて確実に進められている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 関係諸機関との連携及び調整により、効率的に進められている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 開発協議及び農地転用申請に向けての条件整理を的確に行い、整備計画を確実に推進する。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 特別支援学校児童生徒数の急増や開校を待ち続けている岐阜南部地域の児童生徒、保護者及び関係者のニーズと期待に応えるため、今後も整備計画を確実に進めていく必要がある。