予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：教育費　項：社会教育費　目：文化財保護費

事業名: 高山陣屋跡保存修理事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会　高山陣屋管理事務所　管理調整係　電話番号：0577-32-0643

E-mail：c27212@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：14,079 千円（前年度予算額： 14,399 千円）

要求内容

１ 要求の内容

高山陣屋跡保存修理事業（文化庁所管　史跡等保存整備事業）を実施し、国史跡高山陣屋跡の保存管理を適切に行います

(1)蔵番長屋・郡代役宅修理設計（屋根葺替）

施設を適切に保存管理し、入場者（平成23年度245千人）に対して安全で快適な環境を提供するため、修理工事のための設計を行う。

蔵番長屋　第3次復元整備事業（平成4年3月完成）

建築から20年が経過し屋根の腐朽が進んでいるため、葺替を行う。

郡代役宅　第3次復元整備事業（平成8年3月完成）

屋根の腐朽が進んでいるため、葺替を行う。

(2)御蔵通路補修工事

御蔵周囲の通路は平成10年に修繕を行いましたが、表面に凹凸が多数できており

入場者の通行に支障があるため、補修工事を行う。

(3)屋根葺替工事原材料費（くれいた榑板購入）

国史跡高山陣屋跡の保存管理のため、屋根の原材料となるくれいた榑板を購入します。

(4)高山陣屋跡整備検討委員会の開催

２ 所要経費

- 委託料　　　2,751千円

- 工事請負費　9,072千円

- 原材料費　　1,911千円

- 検討委員会 　　99千円

- その他　    　246千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 14,399 | 7,199 | 0 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 14,079 | 7,039 | 0 | 7,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決定額 | 14,079 | 7,039 | 0 | 7,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 全国唯一現存する代官所である国史跡高山陣屋跡の保存管理を適切に行います。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

修繕工事を要する箇所などについて適時に対応する必要があり、数値化は困難。

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） （１）屋根現況調査委託 （２）現況地形測量調査委託（予定） （３）榑板（屋根葺替のための材料）購入（実施中）

（平成24年度の成果）

|  | ・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 文化財保存の観点から適切に事業を行い、国史跡高山陣屋跡を良好な状態で維持保存している。 多くの入場者に公開することができた。（平成23年度入場者数249千人） |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 施設を良好な状態で維持保存していくために必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 施設を良好な状態で維持保存している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 助言や指導を受けながら、効率的に事業を行っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 施設を適切に維持保存するために整備内容の検討を行い、文化庁や高山陣屋保存修理事業整備検討委員会の指導を受けながら事業を進めたい。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 年間249千人（平成23年度）が入場される国史跡高山陣屋跡を、適時に修繕工事を行いながら維持保存していく。