平成25年度6月補正予算　　　支出科目　款：衛生費　　項：環境管理費　　目：公害対策費

事業名: 大気汚染常時監視テレメータシステム整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部　環境管理課　大気環境係　電話番号：058-272-1111（内 2831）

E-mail：c11264@pref.gifu.lg.jp

事業費

補正要求額：7,965千円

（現計予算額　：10,776千円　　補正後予算額：18,741千円）

要求内容

１ 要求の内容

大気の環境基準の達成状況の把握及び注意喚起の対応のため、大気汚染防止法及び環境省の指針に基づき、大気環境の常時監視を実施する。

大気汚染常時監視テレメータシステムの改修及び監視データの公表等

・新たに環境基準が設定されたことにより、県設置の大気測定局（全13局）のうち８局で測定している微小粒子状物質（PM2.5）の監視データ（マイナス値を含む）をリアルタイムで把握し、インターネットで速報値として公表するため、システムの改修を行う。

・微小粒子状物質（PM2.5）が高濃度になった時には、注意喚起を発表して、県民の行動や健康管理の目安となる情報を提供する。

２ 所要経費

（１）ＰＭ2.5データオンライン化システム改修費　　　7,915千円

（２）通信費　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 50千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 10,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,776 |
| 補正 要求額 | 7,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,965 |
| 決定額 | 7,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,965 |

事　　　業　　　評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 国の新たな環境基準及び指針に基づき、県内の大気汚染状況を常時監視し、必要な注意喚起等の措置をとり、県民の行動や健康管理の目安となる情報を提供します。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微小粒子状物質（PM2.5）測定のリアルタイム測定値の公表(11測定局) | 27% （H24） |  |  | 27% （H25） | 100% （H25） | 27％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成25年3月1日に環境省により公表された「PM2.5に関する注意喚起のための暫定的な指針」に基づき、同年3月11日に、注意喚起の発表及び解除基準、周知方法等を定めた岐阜県における運用方針を策定し、3月12日から運用を開始した。

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 今後も引き続き、大気汚染常時監視テレメータシステムにより、県内の大気測定局の監視データを、リアルタイムで把握することで、運用方針に基づいた必要な措置を行う。 また、大気汚染状況の常時監視結果の公表を行う。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 大気汚染防止法に基づいた常時監視を行い、運用方針に基づいた必要な注意喚起の対応を行うため、事業の必要性が非常に高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | PM2.5について、県設置の8局の監視データはリアルタイムに把握できないため、リアルタイムに把握できる岐阜市設置の3局の監視データにより、運用方針に基づく注意喚起を行い、健康に留意する必要がある高感受性者等へ注意を促すことができている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) △ |  |  | 県設置の8局のPM2.5の監視データをリアルタイムに把握することにより、地域ごとにきめ細やかな対応が可能となり、事業の効率化を図ることができる。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 PM2.5の状況をリアルタイムに多くの箇所で把握できるようになることから、注意喚起の判断基準などについて運用方針の見直しを行っていく。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 今般の中国におけるＰＭ2.5による深刻な大気汚染の発生及び国内においても一時的にPM2.5濃度の上昇が観測されたこと等により、今後も、大気汚染常時監視テレメータシステムによりPM2.5の各測定局のデータをリアルタイムに常時収集し、必要に応じ注意喚起の対応措置を行っていく。