予算要求資料

平成25年度9月補正予算　　　支出科目　款：衛生費　項：環境管理費　目：環境管理推進費

事業名: 地域協働水質改善事業費 （清流の国ぎふ森林・環境基金）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部　環境管理課　水環境係

電話番号：058-272-1111（内2833）

E-mail：c11264@pref.gifu.lg.jp

事業費

補正要求額：2,258千円

（現計予算額：6,028千円　　補正後予算額：8,286千円）

事業内容

１ 事業の内容

・　輪之内町地域協働水質改善協議会において、大榑川及び流域の水質改善を図るため、下水道普及率向上などによる汚濁負荷量削減、環境導水の実施、河川における直接浄化施設の設置などが検討されている。

・　このうち、環境導水の実施については、従来からの予定を前倒しし、今年度中に町内に点在する農業潅漑用井戸を用いた環境導水実証試験を実施し、導水効果を検証する。

２ 所要経費

事業費　　2,258千円

(1)　補助金（導水実験実施に係る費用）

1,699千円

(2)　委託費（効果検証のための河川水質調査）

559千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 6,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,028 | 0 | 0 |
| 補正 要求額 | 2,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,258 | 0 | 0 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・地域の小河川が抱えている濁り、廃棄物の投棄などの諸問題に対し、地域住民、事業者、輪之内町、関係機関で構成する輪之内町地域水質改善協議会で対策等を検討し、平成28年度までに水質改善を図ることを目指す。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水質指標 | （H ） | （H ） | （H ） | 後日設定 （H ） | 後日設定 （H ） | ％ |
| 参加者数 | （H ） | （H ） | （H ） | 後日設定 （H ） | 後日設定 （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

協議会で取組内容を決定する中で、具体的な水質指標など目標を定め、事業の進捗に併せて評価を行う。また、流域住民における満足度などのアンケート調査を予定している。

（平成25年度の取組）

輪之内町地域協働水質改善協議会における協議、河川プロフィール調査の結果に基づき、水質改善の方向性を決定する。 - 河川プロフィール調査（平成24年度から継続） - 導水計画策定委託業務 - 協議会活動（先進地視察、水質改善活動啓発等）に対する補助金交付

（平成25年度の成果）

○ 輪之内町地域協働水質改善協議会の開催 H25.6.7 第２回協議会 - 大榑川環境関連保全事業の登録について - 汚濁負荷対策（下水道普及率の向上、農業環境保全活動等）について - 地下水を利用した導水実験について H25.7.23 第３回協議会 ・直接浄化施設による河川浄化について ほか ○ 河川プロフィール調査、導水計画策定委託業務については、業務実施中

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県内の主要河川（69水域）の環境基準点において、代表的な水質汚濁の指標であるBODの環境基準達成率は100％であるが、地域においてはミズワタの発生、濁りなどの河川の諸問題が発生している事例がある。これらの事例においては、水質汚濁防止法による排水規制だけでは、河川環境が改善しないことがあり、直接的な河川環境改善の方策が求められている。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － | 平成25年度において、直接的に水質浄化する事業に係る事業計画を策定する予定としており、計画策定の中で、事業成果の指標、評価手法を含めて検討する。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 地域住民、事業者、町、関係機関で構成する地域水質改善協議会の運営、地域の合意形成については町が、水質検査の実施、浄化事業計画の策定などの専門的分野については県が事業実施することで効率化を図っている。 |

（今後の課題）

大榑川流域の河川環境の問題は、特定の事業場排水によるものでないことから、地域全体における取組が不可欠である。

（次年度の方向性）

地域の小河川の諸問題に対して、地域住民、事業者、町が主体となり５年間で１つのモデル的な事業を行うこととしている。地域で検討した結果を常に取り入れながら、事業計画策定、河川プロフィール調査（継続）を実施する予定である。