予算要求資料

平成25年度9月補正予算　　　支出科目　款：衛生費　項：医務費　目：医療整備対策費

事業名: 広域災害・救急医療情報システム運営事業費（延長分）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　医療整備課　医療整備係　電話番号：058-272-1111（内2535）

E-mail：c11229@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：5,657千円

（現計予算額：　　0千円　　　補正後予算額：　5,657千円）

要求内容

１ 要求の内容

岐阜県広域災害・救急医療情報システムは、平常は、消防機関や住民等に対して医療機関の救急医療情報を提供し、円滑な救急搬送等に活用し、災害時には被災地内外の医療機関の稼働状況、受入可能患者数、ライフラインの確保状況等、災害時の医療にかかる総合的な情報収集及び提供を行うことにより、効果的な患者転送等につなげ、救命率の向上を図ることを目的としたものである。

現行システムは、平成20年3月に運用を開始したものであるが、利用契約が平成26年2月末で終了することから、平成24年8月に稼働した救急搬送情報共有システム(ETIS)との機能統合を含め、より効率的で、機能的な次期システムへの更新を行う。

現行の岐阜県広域災害・救急医療情報システム保守運用契約は平成26年2月末までであるが、次期システムの運用開始までの一時的な対応として、現行システムの運用を7ヶ月間延長することとし、それに伴い保守運用契約もあわせて延長する。

２ 所要経費

- 岐阜県広域災害・救急医療情報システム運営事業費（債務）

システムの保守、運用等に関する委託　5,657千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現 計 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補 正 要求額 | 5,657 | 2,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 2,775 |
| 決定額 | 5,657 | 2,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 2,775 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 迅速で適切な救急搬送が行えるよう、岐阜県広域災害・救急医療情報システムを運営し、救急医療体制の充実を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防機関による傷病者（重症以上）の病院受入照会回数4回以上の割合 | （H ） | 0.42% 35件 （H21） | 0.60% 55件 （H22） | 0.39% 34件 （H23） | 0.35% 未満 （H25） | 89.7％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成25年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） （１）岐阜県広域災害・救急医療情報システムの保守運用委託 （２）岐阜県広域災害・救急医療情報システムの運営管理委託

（平成25年度の成果）

|  | ・平成25年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 （※平成24年度の成果） 迅速で適切な搬送先の選定のためにシステムの情報が活用されており、平成24年度のシステムの情報が利用された救急搬送は18,963件であった。平成24年度の地域医療情報センターでの救急病院案内は33,228件であり、救急患者に必要な情報を提供した他、救急車の適正な利用にも結びついている。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | システムにより救急患者受入の円滑化が図られるため、事業の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 病院受入照会回数4回以上の割合は低下しており、事業の効果が表れている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 救急医療情報等を全県単位で情報収集・提供しており、効率化が図られている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 現行システムは平成２６年２月に更新時期を迎える。より効果的・効率的なシステムとなるようシステムの機器・機能、運用の見直しを検討し、次期システムの仕様に反映する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 次期システムの仕様について検討及び構築に必要な期間を確保するため、現行システムを７カ月延長し、救急搬送情報共有システム（ＥＴＩＳ）とあわせて機能の充実を図る。