（別紙１）

予算要求資料

平成25年度12月補正予算　　　支出科目　款：災害復旧費　項：農林水産施設災害復旧費

目：林業用施設災害復旧費

事業名: 林道災害復旧費（現年災）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　森林整備課　林道係　電話番号：058-272-1111（内3193）

E-mail：c11515@pref.gifu.lg.jp

事業費

補正要求額：　55,000千円

（現計予算額：　25,000千円　　　補正後予算額：80,000千円）

要求内容

１ 要求の内容

9月中旬に発生した豪雨をはじめ、異常な天然現象により被災した林道施設の早

期復旧を図るため、市町村が実施する復旧事業に対し補助する。

平成25年発生災害に係る国の査定済箇所の査定決定額及び9月の豪雨による被

害額をもとに今年度の復旧事業費を算定。

２ 所要経費

現年災　補助金　77,136千円（林道15地区）

事務費　 2,864千円（林道）

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 25,000 | 24,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 |
| 補正 要求額 | 55,000 | 54,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 |
| 決定額 | 55,000 | 54,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 |

（別紙２）

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 異常な天然現象により被災した林道施設について、従前の機能を３年以内に回復させるため市町村が実施する復旧事業に対し補助する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H25年発生災害復旧率 （事業費） | （H ） | （H ） | （H ） | 0％ （H25） | 100％ （H27） | 0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成25年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・林道災害復旧事業 林道施設における災害復旧 平成24年度災害補助（予定） 56箇所 480,757千円（うちH24交付済239,984千円）

（平成25年度の成果）

・平成25年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 林道施設の早期復旧を推進することにより、林道の維持保全を図り、林業経営の安定を図っている。 なお、平成25年発生災害については、今年度中の復旧率85%を目標にしている。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 毎年災害が発生しており、災害復旧への地域要望は依然として高い。 また、林道の維持保全を図り、林業経営の安定を図るために、実施していく必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 災害発生後３年以内に復旧することを目標としているところ、ほとんどの箇所では２年以内に復旧を完了している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 補助対象経費については、被災した市町村からの災害復旧事業計画をもとに、現地又は机上にて災害査定を行うなど、必要なものに限定して執行している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 早期復旧を図るとともに、復旧工法について経済的、効率的な工法の選択に努める必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 林道の維持保全及び林業経営の安定を図るために、林道施設の早期復旧を実施していく必要がある。