予算要求資料

平成26年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：防災総務費

事業名 新岐阜県防災情報通信ｼｽﾃﾑ基本設計･実施設計委託費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

知事直轄・危機管理　防災課　防災通信係　電話番号：058-272-1111（内2744）

E-mail： c11115@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　　　56,196千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 56,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,100 | 23,096 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

県防災情報通信システムは、老朽化が進み、かつ、画像情報の共有ができないなど災害対応のニーズに応えられないという課題を有している。

このため、次期システムとして衛星系通信と地上系通信の２層システムを整備するため平成２４年度に実施設計を行ったが、更に強靭な通信システムとするため２層システムを整備した後に移動系通信を整備し３層システムにて運用することとした。

平成２５年９月議会において、先行して整備する地上系・衛星系２層システムの契約議案を上程したが、三層一体で同時に整備すべきとの理由により否決されたため、再度整備方法を検討し、三層一体で整備することとした。

（２）事業内容

一般通信回線に頼らない独自の通信システムを整備することにより、災害が発生し、一般通信回線が混雑や断線により使用できない場合であっても、県、市町村、消防本部、国機関等118の拠点及び災害現場において確実に防災情報を共有する。

以下の整備概要のもと、平成25年度から平成26年度にかけて基本・実施設計を行う。

＜整備概要＞

ア　衛星系通信について、伝送容量を拡大し、画像情報の共有を実現する。

イ　地上系通信について、岐阜情報スーパーハイウェイを利用した通信網を

整備し、画像情報の共有を実現する。

ウ　移動系通信について、車載型・ハンディ型無線機を整備し、迅速な災害

状況等の情報共有を実現する。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 52,920 | 基本設計・実施設計委託費 |
| 事務費 | 3,276 | 現地調査業務旅費等 |
| 合計 | 56,196 |  |

決定額の考え方 財政課で記載します。

４　参考事項

（１）国・他県の状況

防災情報通信システムは全都道府県が所有

（２）後年度の財政負担

設計後に整備工事を実施

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 岐阜県防災情報通信システム（衛星系・地上系・移動系）を更新し、平成29年度の運用開始を目指す。 平成25～26年度に基本・実施設計、平成27～29年度に整備工事を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岐阜県防災情報通信システムの更新整備 | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | 運用開始 （H29） | 0％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | 0％ |

（平成25年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・移動系の事前調査を実施（平成25年4月から7月） ・衛星系・地上系の整備工事の契約事務を実施（平成25年９月議会で否決）

（平成25年度の成果）

・平成25年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ・移動系の事前調査により既設基地局におけるアナログとデジタル両周波数帯の通信エリアを確認 ・他県調査により他県の市町村連携状況や使用している機能が確認できた。 ・庁内関係課・市町村ヒアリングにより、デジタル方式で必要な機能および市町村連携における課題、方針が確認できた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) 〇 |  | 岐阜県防災情報通信システムは防災対策上不可欠なシステムであり、災害時においても県庁、市町村、消防本部、防災関係機関が相互に、確実に防災情報（市町村からの支援要請情報、県からの気象予警報情報等）を伝達できるよう構築する必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） 〇 | 県、市町村、消防本部、防災関係機関と結ぶための重要な通信回線であり、防災上不可欠な設備である。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) 〇 |  |  | 災害発生時でも通信確保ができるようシステムの３層化（地上系通信・衛星系通信・移動系通信）を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 既存設備の老朽化が進んでおり、早急にシステム更新を行う必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 引き続き基本・実施設計を行う。