予算要求資料

平成26年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　項：環境管理費　目：環境管理推進費

事業名 自然環境整備交付金事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部　自然環境保全課　自然公園係　電話番号：058-272-1111（内2698）

E-mail：c11265@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　　18,226千円（前年度予算額： 12,738 千円）

＜財源内訳＞　（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 12,738 | 7,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,151 |
| 要求額 | 18,226 | 12,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,756 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

自然とのふれあいの推進及び自然環境の保全・再生を図るために、国定公園や長距離自然歩道（東海自然歩道、中部北陸自然歩道）の施設を整備する。

過去に設置した施設の老朽化が著しく、利用者から再整備に対する要望が出ている。

（２）事業内容

①県事業：揖斐関ヶ原養老国定公園　エコフィールド関ヶ原遊歩道再整備

（関ヶ原町）

木道・木柵が経年劣化により破損しているため、歩行者の安全を図るため再整備を行う。

②県事業：長距離自然歩道標識等再整備（岐阜市他）

利用者の快適性の向上・利用の促進のため、経年劣化により破損した標識等を整備する。

③市町村事業：揖斐関ヶ原養老国定公園　遊歩道整備（池田町）

県民の保健・休養に資する場を創生する遊歩道施設整備に補助する。

④市町村事業：東海自然歩道　公衆トイレ設置（瑞浪市）

利用者の利便性の向上を図るため、公衆トイレ再整備工事に補助する。

（３）県負担・補助率の考え方

・県　事　業　国45％　県55％

・市町村事業　国45％　市町村55％（県負担なし）

（４）類似事業の有無　　有

・自然公園等施設整備推進費

自然環境整備交付金事業費は、国定公園及び長距離自然歩道の整備が採択要件となっており、撤去のみの経費も補助対象となっていない。自然公園等施設整備推進費は、自然環境整備交付金事業費で対象とならない整備を推進する経費である。

３　事業費の積算内訳（単位：千円）

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 需用費 | 165 | 消耗品費、燃料費、使用料 |
| 役務費 | 15 | 通信運搬費 |
| 使用料 | 84 | 高速道路使用料等 |
| 工事請負費 | 10,200 | 県整備費 |
| 補助金 | 7,762 | 市町村補助金 |
| 合計 | 18,226 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

施設整備後の維持管理は市町村へ委託。

（２）事業主体及びその妥当性

県が設置した施設（県有施設）は、県で再整備。

市町村が設置した又は新規で設置する施設は、市町村で整備。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 過去に整備した指導標識が、経年劣化により破損しているため、再整備を行い、利用者への快適性の向上を図ります。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破損標識数 | 261本 （H24） | 203本 （H25） | （H ） | 203本 （H25） | 0 （H27） | 22.2％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） （１）県事業：東海自然歩道木橋整備（養老町） （２）県事業：中部北陸自然歩道標識再整備（飛騨市・高山市・下呂市） （３）市町村事業：飛騨木曽川国定公園遊歩道整備（御嵩町） （４）市町村事業：中部北陸自然歩道法面改良整備（下呂市）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ・平成25年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 中部北陸自然歩道の指導標識の改修を実施したことにより、利用者が安全で快適に利用できることとなった。 また、東海自然歩道の木橋整備を実施し、利用者への安全で快適な利用につながった。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 自然環境に対する県民のニーズは高くなる一方であり、ウォーキング等の利用者も増加傾向にある。このため、県の整備した長距離自然歩道や公園事業の適正な維持管理は必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 劣化した施設の再整備を実施しており、直接、利用者への利便性につながるため、効果は高い。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | ・損壊調査を実施することにより、早急に再整備が必要な施設の把握が可能となり、効率化を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 過去に整備した施設の経年劣化が激しく、適宜改修を実施していく必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 既存の施設に対する改修を中心に整備を進め、利用者が安全で快適に利用できるよう取り組む。