予算要求資料

平成２６年度当初予算　　支出科目　款：衛生費　項：医務費　目：地方独立行政法人費

事業名 総合医療センター障がい児病棟整備事業費補助金

(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

健康福祉部地域医療推進課県立病院・看護大学法人係

電話番号：058-272-1111（内2624）

E-mail：c11230@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　76,841千円（前年度予算額:72,740千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 72,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,740 |
| 要求額 | 76,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,841 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

現在、県内の重症心身障害児施設は国立病院機構長良医療センターのみ

であり、新規入所が困難となっているため、保護者に大きな負担となって

いる。（18歳未満の入所待機者：推計20人前後）

そのため、岐阜県総合医療センターに対し、同法人が実施する「総合医

療センター新棟整備事業」に係る事業費のうち、障がい児病棟の整備にあ

たる部分について補助を行う。

（２）事業内容

県総合医療センターが実施する高度専門的な医療ケアを必要とする重症心身障がい児やNICU等を退院後の重症心身障がい児の入所機能（障がい児病棟）を備えた病棟の整備に対して補助金を交付する。

（３）県負担・補助率の考え方

事業費全額について県費負担

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 補助金 | 76,841 | 調査費、本体工事費に対する助成。 |
| 合計 | 76,841 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県長期構想

（２）後年度の財政負担

・施設整備費

事業期間である平成24～27年度の間、施設整備費補助金を交付する。

（３）事業主体及びその妥当性

総合療育拠点機能の一環として新たに整備する「障がい児病棟」（医療

型障害児入所施設）の運営は、総合医療センターの医療資源や診療機能の

活用と一体的運営なくしては行うことができないため、同法人が行うこと

としている。

このため、施設整備事業については同法人が実施主体となる。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

岐阜県総合医療センターに、高度専門的な医療ケアを必要とする重症心身障がい児やＮＩＣＵ（新生児集中治療室）等を退院後の重症心身障がい児の入所機能（障がい児病棟）を備えた病棟を整備する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建設工事の進捗率 | － | － | － | 0% （H25.10） | 100% (H27.12) | 0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

H25.4 医療機器等整備支援コンサルティング委託契約締結 H25.5 電波障害調査の実施 H25.9 建設工事（建築工事、電気工事、機械工事）入札・開札・契約・工事開始

（前年度の成果）

・平成25年９月に建設工事を発注、併せて電波調査を実施した。電波調査や建設工事の発注を行った。 ・平成２７年度中のオープンに向け、購入医療機器の精査を行った。 ・障がい児療育関係者による連携会議において、県内関係機関との連携体制の構築や、療育人材の育成確保策など、療育拠点整備に係るソフト面の課題について検討を行った。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県が実施した調査等から、医療の必要度が高く、施設への入所を希望する在宅の重症心身障がい児（18歳未満）の人数は、近年２０名程度で推移していると推計されており、重症心身障がい児に対する医療を提供する体制の整備が求められている。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － | （整備事業中。事業効果は施設整備後に発揮される） 障がい児病棟の整備後は、重症心身障がい児に対する専門医療の提供環境の向上が図られる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 病院に対する打ち合わせや中間検査を実施することで、進捗状況を把握し、適正な補助金の執行に努めている。 |

（今後の課題）

（次年度の方向性）

○整備スケジュール（予定）… H25年度 建設工事着手 H27年度 供用開始予定