予算要求資料

平成２６年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産費　項：林業費　目：森林整備費

事業名 里山林整備事業費補助金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　恵みの森づくり推進課

恵みの森づくり係

電話番号：058-272-1111（内3029）

E-mail： c11513@pref.gifu.lg.jp

１　事業費223,625千円（前年度予算額：105,892千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県債 | 一般 財源 |
| 前年度 | 105,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,892 | 0 | 0 |
| 要求額 | 223,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,625 | 0 | 0 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・平成２４年度から、森林・環境の保全を目的として、奥山の水源林の保全や生活に身近な里山林の整備・活用などを推進するため、清流の国ぎふ森林・環境税を導入した。

・野生鳥獣による被害の軽減など地域住民の生活環境の保全や、生物多様性の保全を図るため、市町村、森林組合等が実施する管理・整備に要する経費を助成。

（２）事業内容

【補助対象事業及び補助上限単価】

（補助率10／10）

①侵入竹の除去　　 300千円／ha   ②森林病害虫の防除　 40千円／m3

③広葉樹等の植栽　 500千円／ha　 ④修景等の環境保全　125千円／ha

⑤不用木の除去　   200千円／ha　 ⑥附帯施設整備　　　300千円／ha

⑦既存施設の改修 5,000千円／ha

平成26年度からの拡充部分

⑧危険木の除去　　＊千円／ha　＊実行経費（積み上げ）による

⑨バッファーゾーン（緩衝帯）の整備　700千円／ha

【補助対象者】

市町村、森林組合等

（３）県負担・補助率の考え方

清流の国ぎふ森林・環境基金対象事業

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 47 | 連絡調整業務旅費 |
| 消耗品費 | 200 | コピー代等事務用品 |
| 燃料費 | 30 | 公用車燃料代 |
| 役務費 | 23 | 通信運搬費等 |
| 補助金 | 223,325 | 里山林整備事業補助金 |
| 合計 | 223,625 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・長期構想

Ⅳ－１　森・川・海をつなぐ清流とふるさとの自然を守る

・森林がもつ水源かん養機能など多面的な機能を維持・増進し、健全で豊かな森林をつくる取組を進め、岐阜県の自然と水源を守る。

・第二期　岐阜県森林づくり基本計画

(1)健全で豊かな森林づくりの推進

(3)人づくり及び仕組みづくりの推進

（２）国・他県の状況

平成15年度に高知県で導入されて以来、現在33県で導入している。

平成26年度から新たに群馬県、三重県で導入が決定している。

（３）後年度の財政負担

課税期間である平成28年度まで税収に応じ事業を実施。

（４）事業主体及びその妥当性

市町村、森林組合等が実施する里山林に対する管理・整備に要する経費を支援する制度。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか ・野生鳥獣による被害の軽減など地域住民の生活環境の保全や生物多様性の保全等を図るため、平成24年度から平成28年度までの5年間で、2,600ヘクタールの里山林の整備を支援し、環境を重視した里山づくりを推進していく。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 里山林の整備面積 | （H ） | 240.83 （H24） | 429.76 （H25） | 670.59 （H25） | 2,600ha （H28） | 25.8％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・24市町村を対象に449.76ha（施設改修9箇所）において里山林整備を実施中。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ・平成25年度の目標の整備面積400ヘクタールを超える見込であり、森林の公益的機能の維持増進が図られる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 里山林の快適環境形成機能や保健文化機能等の公益的機能の維持増進を図るためには不可欠な事業である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成２４年度の整備実績では、計画値280haに対し、240.83haと里山林整備目標の86％の整備が進み、地域住民のニーズにあった里山林を整備することができている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 平成24年度の整備実績では、事業内容ごとに県が定めた補助上限単価以内に抑えて効率的に事業が実施されている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 ・里山林の公益的機能がさらに発揮できるよう、制度内容の拡充が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか ・平成24年度に里山林整備を実施した箇所における自治会等のアンケート調査結果では、高い満足度を得ることができ、住民からも大変好評な事業である。 ・５年間の整備目標である2,600ヘクタールの達成に向け、今後も地域住民のニーズに合った事業を展開していく必要がある。