予算要求資料

平成26年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：防災総務費

事業名 新被害情報集約システム基本設計委託費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

知事直轄・危機管理　防災課　防災通信係　電話番号：058-272-1111（内2744 ）

E-mail： c11115@pref.gifu.lg.jp

（平成２６年４月１日以降のこの事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください） 危機管理部 防災課 防災情報管理係 電話番号：058-272-1111（内2744） E-mail： c11115@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　9,235千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 9,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,235 |
| 決定額 | 8,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,310 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

災害発生時における県の重要な業務として、県内の被害状況の収集・集約業務があり、災害対応を行う前提として県内の状況を把握することは必要不可欠といえる。この業務を迅速、的確に行うために平成21年度に「被害情報集約システム」を整備し、県内市町村の被害情報を集約する業務を行っている。本事業はシステムの保守期間が平成27年度で満了を迎えることから、これを機に災害時におけるシステムの利用価値を高めるため、システムの機能の見直しを行うとともに、システム再構築のための設計業務を設計業者へ委託するものである。

（２）事業内容

システムを再構築するため、以下の業務内容を設計業者に委託する。

・災害発生時の被害情報を時系列ごとに整理し、どの時点でどのような情報をどのように集約するかを検討する。

・ＧＩＳシステムなど他のシステムとの連携を検討する。

・情報集約を処理するシステムの機能要件を検討する。

・システム構成を検討する。

・システム調達仕様書（案）の作成

・システム調達費用の概算

・関係機関要望調査及び他県状況調査

＜システム再構築スケジュール＞

・基本設計　平成26年5月～平成26年12月

・詳細設計及び構築　平成27年4月～平成28年3月

（３）県負担・補助率の考え方

・県１０／１０（県整備システムの再構築であるため）

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 260 | 先進県への視察及び調査 |
| 需用費 | 25 | 消耗品費 |
| 役務費 | 25 | 通信費 |
| 委託料 | 8,925 | システムの詳細設計及び構築に必要な基本設計を実施 |
| 合計 | 9,235 |  |

決定額の考え方 他の類似事業の実績などを踏まえ、所要額を計上します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

災害発生時の被害情報については、システムにより報告することを「岐阜県地域防災計画」で定めている。

（２）国・他県の状況

被害情報集約のシステム化については、４７都道府県中４０都道府県が実施しており、そのうち２７都府県は、地図情報との連携により被害箇所の特定を可能とし状況把握の迅速化を図っている。

（３）後年度の財政負担

平成27年度　詳細設計・構築・保守業務委託

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成26年度は、被害情報集約システムの再構築に向けて、システム利用者の意見や他県の整備状況を調査し、集約する情報並びにシステムの機能について見直しを行い、平成26年5月から12月にかけて委託する基本設計業務に見直した内容を反映させる。この基本設計の結果に基づき、平成27年度には詳細設計・システム構築・保守業務を委託発注し、平成28年度の運用開始を目指す。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被害情報集約システムの再構築 | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | 運用 （H28） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・既存システムの改修費用を調査 ・システム利用者へのアンケート調査を実施 ・他県における同様なシステムの導入状況を調査

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ・システム利用者の意見からシステムの機能改修が必要であることを確認できた。 ・同様なシステムを約９割の都道府県が導入しており、そのうちの約７割が地図情報との連携も行っていることが確認できた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 発生が懸念されている南海トラフ巨大地震や内陸直下型地震等の大規模災害が発生した場合、災害対策を講ずるためには、より迅速的確に被害情報を収集・集約し、被害状況を早期に明らかにする必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 被害情報の迅速的確な収集・集約には、情報を市町村から電話・ＦＡＸで収集し、パソコンの集計ソフトで集約するよりも、システムにより直接情報を入力し、自動集計されることが有効である。 また、被害箇所を地図上で特定し、被害箇所の画像が表示できれば、地形的影響が一目で把握することができ、非常に有効である。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 現行システムは、災害対応の時系列に沿った情報整理がされておらず、入力画面の構成も分かりにくいため、入力に時間がかかってしまい、効率が悪いことから、本事業により見直しを行い、システム利用の効率性を高める。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 システム機能等を見直して再構築行い、より良いシステム化が実現したとしても、システムを利用するユーザーの操作知識が伴わなければ、システムの機能が十分に活用できないため、ユーザーへの操作研修を定期的に行わなければならない。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成26年度に発注する基本設計の結果に基づき、平成27年度には詳細設計・システム構築・保守業務を委託発注し、平成28年度の運用開始を目指す。