予算要求資料

平成２６年度当初予算　　　支出科目　衛生費　項：環境管理費　目：環境管理推進費

事業名 地域協働水質改善事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部　環境管理課　水環境係電話番号：058-272-1111（内2833）

E-mail： c11264@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　   7,742千円（前年度予算額： 8,087 千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 8,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,087 | 0 | 0 |
| 要求額 | 7,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,742 | 0 | 0 |
| 決定額 | 7,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,742 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

県内の主要河川においては、概ね環境基準を達成しており、良好な水質が維持されている一方で、地域の中小河川においては、地域特有の原因によりミズワタの発生、着色、濁りなど水質上の課題が生じている場合がある。

モデル事業として採択した輪之内町を流れる大榑川及び流域においては、これまでの水質等調査の結果から、農地からの鉄分を豊富に含む土壌の流入、河川水の停滞及び事業場排水、農業排水、生活排水の流入を原因とした富栄養化現象により、濁りの常態化、及び水質の悪化が認められている。

（２）事業内容

平成24～28年度の5ヶ年で、輪之内町地域水質改善協議会が中心となって行う富栄養化による水質の悪化や濁りの改善等の取組に対して、県が河川環境調査の実施、補助金の交付などの支援を実施する。

【H２６年度事業計画】

・植生帯による河川直接浄化施設の設置

・灌漑用井戸を用いた導水の本格実施及び河川水による導水に向けた調査検討

・下水道の普及、農業濁水の改善等の事業広報活動　等

（３）県負担・補助率の考え方

県は輪之内町地域協働水質改善協議会の取り組みに対し、水質改善策の提言、河川環境調査の実施、補助金（補助率１／２）の交付などの支援を実施する。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 人件費 | 0 |  |
| 旅費 | 26 | 業務旅費 |
| 需用費 | 39 | 消耗品、燃料費 |
| 役務費 | 15 | 電話代等 |
| 委託料 | 1,362 | 河川環境調査のための委託 |
| 工事請負費 | 0 |  |
| 補助金 | 6,300 | 地下水による導水、河川直接浄化施設の設置等に対する補助金 |
| その他 | 0 |  |
| 合計 | 7,742 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

長期構想　Ⅳ　美しい自然と環境を守る「清流の国」づくり

１　森・川・海をつなぐ清流とふるさとの自然を守る

（２）後年度の財政負担

５年間のモデル事業であり、以下の事業費を想定している。

| 年度 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 予算額等 | 855（実績） | 8,087 | 7,742 | 8,000 | 5,316 | 30,000 |

（３）事業主体及びその妥当性

本事業は、地域が協働して河川環境の改善に取り組むことを想定しており、輪之内町地域協働水質改善協議会（事務局：輪之内町）が主体的に取り組んでいる。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・地域の小河川が抱えている濁り、廃棄物の投棄などの諸問題に対し、地域住民、事業者、輪之内町、関係機関で構成する輪之内町地域水質改善協議会で対策等を検討し、平成28年度までに水質改善を図ること目指している。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水質指標 | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
| 環境保全活動への参加者数 | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

協議会で取組内容を決定する中で、具体的な水質指標など目標を定め、事業の進捗に併せて評価を行う。また、流域住民における満足度などのアンケート調査を予定。

（前年度の取組）

・輪之内町地域協働水質改善協議会を６回開催（予定） ・水質改善対策の取組として、汚濁負荷の低減を目的とした下水道の普及、農業濁水の改善や河川直接浄化施設の設置、環境用水の導入のほか、地域住民等の取組を促進するための環境事業登録制度の制度化などの具体的対策方針を決定するとともに、これらをまとめた水質改善計画を策定 ・灌漑用井戸を用いた導水の効果把握のための検証（平成25年度冬季） ・県は、同協議会の設立・運営を補助するとともに、河川水質調査を実施し、河川の汚濁原因の把握に基づいた水質改善対策について提案、助言を実施

（前年度の成果）

|  | ・協議会により取りまとめられた水質改善計画に基づき、２６年度以降に河川直接浄化施設の設置、灌漑用井戸による導水を実施するとともに、河川導水の実施を目指す。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県内の主要河川（69水域）の環境基準点において、代表的な水質汚濁の指標であるBODの環境基準達成率は、近年概ね100％であるが、地域においてはミズワタの発生、濁りなどの河川の諸問題が発生している事例がある。これらの事例においては、水質汚濁防止法による排水規制だけでは、河川環境が改善しないことがあり、直接的な河川環境改善の方策が求められている。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － | 平成25年度において、直接的に水質浄化する事業に係る事業計画を策定する予定としており、計画策定の中で、事業成果の指標、評価手法を含めて検討する。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 地域住民、事業者、町、関係機関で構成する地域水質改善協議会の運営、地域の合意形成については町が、水質検査の実施、改善計画の策定などの専門的分野については県が事業実施することで効率化を図っている。 |

（今後の課題）

大榑川流域の河川環境の問題は、特定の事業場排水によるものでないことから、地域全体における取組が不可欠である。

（次年度の方向性）

地域の小河川の諸問題に対して、地域住民、事業者、町が主体となり５年間で１つのモデル的な事業を行うこととしている。地域で検討した結果を常に取り入れながら、決定した事業を実施する計画である。