予算要求資料

平成26年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　　項：環境管理費　　目：公害対策費

事業名 地盤沈下調査事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部　環境管理課　大気環境係　電話番号：058-272-1111（内2831）

E-mail： c11264@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　５,５８５千円（前年度予算額：９，２６７千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 9,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,267 |
| 要求額 | 5,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,585 |
| 決定額 | 5,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,585 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

地盤沈下の状況を把握し、その未然防止を図るため、東海三県地盤沈下調査会と連携し、濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱（昭和６０年閣議決定）の観測地域である岐阜・西濃地域約350㎞2を対象に、年１回一級水準測量調査を実施している。

これまでの地盤沈下測量の結果から岐阜・西濃地域における地盤沈下の沈静

化を確認しているが、累積沈下量が大きい地域が点在しているほか、年間

1㎝未満の沈下が継続している状況である。このような地域には海抜ゼロメー

トル地帯が広がり、高潮、洪水、内水氾濫及び地震災害等の潜在的な危険性

の高いことから、引き続き地盤沈下状況の継続的な監視が必要である。

（２）事業内容

東海三県地盤沈下調査会と連携し、濃尾平野の地盤沈下状況を監視するため、

測量調査を実施する。

調査対象：岐阜・西濃地域

調査内容：一級水準測量  測量延長：約64㎞

調査時期：10月～12月(基準日11月１日)

※近年地盤沈下が沈静化していることから、隔年で測量延長を変更して実施。

奇数年度（詳細調査）：118km、偶数年度（基本調査）：64km

（３）県負担・補助率の考え方

地盤沈下の状況を把握し、その未然防止を図るため、東海三県地盤沈下調査会と連携し、濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱の観測地域である岐阜・西濃地域の一級水準測量調査を実施するものであり、県負担は妥当である。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 73 | 地盤沈下調査会等会議の旅費 |
| 需用費 | 5 | 公用車燃料費 |
| 役務費 | 40 | 電話代、郵送代 |
| 委託料 | 5,107 | 一級水準測量調査委託料 |
| 補助金 | 360 | 東海三県地盤沈下調査会負担金 |
| 合計 | 5,585 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・長期構想

Ⅳ－１　森・川・海をつなぐ清流とふるさとの自然を守る

（２）後年度の財政負担

近年地盤沈下が沈静化していることから、隔年で測量延長を変更して実施。

奇数年度（詳細調査：118km）　9,267千円(従来予算額)

偶数年度（基本調査： 64km）  5,585千円

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 地盤沈下については、近年では面的な発生は見られないが、今後も引き続き地下水位等の観測を行い、その動向の的確な把握に努めるとともに、関係機関への情報提供を行っていきたい。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年間沈下量が1cm以上の沈下域の面積 | 12 （S50） | 0 （H22） | 0 （H23） | 0 （H24） | 0 (H26) | 100％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 岐阜・西濃地域約350㎞2の一次路線（118km）を対象に、一級水準測量調査を実施した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 11月１日を基準日とし、測量を実施した。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 地盤沈下の状況を把握し、その未然防止を図るため、濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱の観測地域である岐阜・西濃地域約350㎞2を対象に、東海三県地盤沈下調査会と連携の上、年１回一級水準測量調査を実施する必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | ・県内の地盤沈下の状況が把握されている。 ・自主管理体制の強化により揚水量が大幅に削減され、地下水位は上昇又は横ばいの状況にあり、岐阜、西濃地域での地盤沈下は沈静化してきている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 岐阜・西濃地域での地盤沈下が沈静化していることから、２次路線（約54㎞）の測量については、平成22年度から隔年で実施（奇数年度：１次路線及び２次路線 偶数年度：１次路線のみ）している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 公害としての地盤沈下が激しかった時には、地下水の取水規制等により地下水位を高めて地盤沈下を止めることが急務であったが、地下水位が高すぎると地震発生時の液状化の危険性が高まるという一面をもっている。適正な地下水位を守ることが健全な地盤環境の保全のために必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 計画に基づき、平成26年度は、１次路線の一級水準測量を実施する。