予算要求資料

平成２６年度当初予算　　　支出科目　款：民生費　項：社会福祉費　目：障害者福祉費

事業名 県立社会福祉施設設備等整備費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　障害福祉課　施設整備係　電話番号：058-272-1111（内2618）

E-mail：c11226@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　162,427千円（前年度予算額：48,571千円）

（債務負担行為　平成27年度　 　111,477千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 48,571 | 48,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 162,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,427 |
| 決定額 | 124,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,000 ※ |

※地域活性化・公共投資基金充当

２　要求内容

- 要求の趣旨（現状と課題）

老朽化が進む県立障がい福祉施設の大規模な営繕工事を順次行い、利用者に安全・安心な生活環境を提供する。

（２）事業内容

県立社会福祉施設の営繕工事を実施し、施設利用者の安全性と利便性の向上を図る。

＜継続工事（平成25年度からの債務負担）＞

○幸報苑作業棟空調設備改修工事

老朽化が著しい水冷式の空調設備について、空冷式エアコンに改修を行う。

○ひまわりの丘第一学園全体屋根修繕工事

建築から20年以上が経過し、屋根全体の防水効果が薄れており、建物内各所で雨漏りも発生していることから、屋根全体の防水改修を行う。

＜新規工事＞

○陽光園受変電設備改修工事（平成26～27年度債務負担行為）

キュービクルの老朽化が著しく、故障等による電源確保が困難となる恐れがあるため、入替工事を行う。

○三光園管理棟廊下等空調機設置工事（平成26～ 27年度債務負担行為）

管理棟廊下及び玄関ホールには空調設備が無く、高齢化・重度化が進む利用者にとって大きな負担となっているため、各箇所に空調機を設置する。

○幸報苑廊下空調設備工事

幸報苑廊下には、空調設備が無く、高齢化・重度化が進む利用者にとって大きな負担となっているため、各箇所に空調機を設置する。

○三光園屋上外壁改修工事（平成26～27年度債務負担行為）

老朽化が著しい屋上と外壁塗装等について、防水等のための改修を行う。

○陽光園公共下水道切替工事

下水道法の規定に則して、公共下水道への接続を行うとともに、接続に伴う排水配管の改修工事を行う。

- 県負担・補助率の考え方

改修工事等整備を予定している各社会福祉施設は、すべて県立施設であるため、県負担は妥当

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 20 | 改修工事現場への出張旅費 |
| 需用費 | 400 | 消耗品費・燃料費 |
| 役務費 | 278 | 郵送費・通信費 |
| 委託料 | 17,707 | 改修工事の実施設計委託料 |
| 工事請負費 | 144,022 | 改修工事の請負費 |
| 合計 | 162,427 |  |

決定額の考え方 事業内容を精査し、所要額を計上します。

４　参考事項

（１）後年度の財政負担 (平成26～27年度　債務負担行為設定)

平成27年度　工事請負費（解体工事費）　111,015千円

事務費　　　　　　　　　　　　462千円

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 老朽化が進む県立障がい福祉施設の大規模な営繕工事を順次行い、利用者に安全・安心な生活環境を提供する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事 業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施が必要な大規模営繕工事の実施件数 | ０件 （H25） | ０件 （H24） | ５件 （H23） | ４件 （H25） | ６件 （H27） | 100％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成25年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 営繕工事の実施設計及び工事の施工を行う。 ・岐阜県立三光園居室等コンセント改修工事 ・岐阜県立サニーヒルズみずなみ空調設備改修工事 ・岐阜県立幸報苑作業棟空調設備改修工事(平成25～26年度債務負担) ・岐阜県立ひまわりの丘第一学園全体屋根修繕工事(平成25～26年度債務負担)

（平成25年度の成果）

・平成25年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 営繕工事を実施することにより、施設利用者の安全・安心な生活環境の改善が見込める。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 施設利用者の安心・安全な生活環境を確保するため、営繕工事の実施が必要となる。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | これまでの営繕工事により、施設利用者の安心・安全な生活環境の実現が図られた。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 営繕工事の実施検討にあたっては、庁内関係課と現地調査を行い、適切で効率的な実施方法を適用している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 県立障がい福祉施設は多くの施設で老朽化が進んでおり、今後も新たな営繕工事が必要となる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 必要な営繕工事について、計画的な実施を図る。