予算要求資料

平成26年度当初予算　　　支出科目　款：民生費　項：社会福祉費　目：障害者福祉費

款：衛生費　項：保健予防費　目：精神保健費

事業名 岐阜県障がい者総合相談センター施設整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　障害福祉課　施設整備係　　　電話番号：058-272-1111（内3610）

保健医療課　精神保健福祉係　電話番号：058-272-1111（内4806）

E-mail：c11226@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　　　688,400千円（前年度予算額：27,908千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 27,908 | 27,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 688,400 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688,075 |
| 決定額 | 686,250 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493,800 | 192,188 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・岐阜市鷺山地区の福祉会館（旧体育館）解体跡地に、岐阜県障がい者総合相談センターを整備する。身体障害者更生相談所、精神保健福祉センター、知的障害者更生相談所及び発達障害者支援センターを同一建物に設置し、三障がいへの一元的な相談支援を可能とするなど、機能強化を図る。

岐阜県障がい者総合相談センター建設のための工事請負費、手数料、事務費、備品購入費及び消耗品購入費を計上する。

（２）事業内容

工事請負費　　　　　662,911千円

手数料　　　　　　　　　250千円

事務費　　　　　　　　1,560千円

備品購入費　　　　　 17,100千円

消耗品購入費　　　　　6,579千円

合計 688,400千円

（内訳）

障害福祉課分　　503,088千円

保健医療課分　　185,312千円

（３）県負担・補助率の考え方

・県10/10

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 200 | 事務費 |
| 需用費 | 7,779 | 消耗品購入費、事務費 |
| 役務費 | 410 | 手数料、事務費 |
| 工事請負費 | 662,911 |  |
| その他 | 17,100 | 備品購入費 |
| 合計 | 688,400 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 岐阜県障がい者総合相談センターの本体工事を平成２７年１月末までに完了させ、平成２７年４月の供用開始を目指す。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

・工事請負費、手数料、事務費、備品購入費及び消耗品購入費の要求であり、指標の設定は困難である。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 地盤調査及び実施設計を実施。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 地盤調査及び実施設計を実施した。有識者及び関係団体等の意見を伺いながら、三障がいへの一元的な相談支援を可能とするなどの機能強化を図る設計を行った。今後、この設計をもとに、本体工事を実施し、平成２７年４月の供用開始に向けた準備を行う。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 身体障害者更生相談所、精神保健福祉センター、知的障害者更生相談所及び発達障害者支援センターを同一建物内に併設し、三障がいへの一元的な相談支援を行う岐阜県障がい者総合相談センターの建設を進める本事業の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 工事実施にあたっては、周辺住民の住環境への影響に配慮した安全な工事に努める。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 本年度は、地盤調査及び実施設計を行い、本年度末から来年にかけて、本体工事を実施し、平成２７年４月の供用開始に向けた準備を行う。