予算要求資料

平成26年度当初予算　　　支出科目　款：民生費　項：社会福祉費　目：障害者福祉費

事業名 新 新福祉友愛プール（仮称）施設整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　障害福祉課　施設整備係　電話番号：058-272-1111（内3610）

E-mail：c11226@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　　　　60,364千円（前年度予算額：－千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 60,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,364 |
| 決定額 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 ※ |

※一部、地域活性化・公共投資基金充当

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・障がい者のスポーツを通じた社会参加を促進し、リハビリテーションの促進や体力の向上、競技力の向上を図るとともに、障がいのある方と障がいのない方のふれあいの場の拡大を目的に、岐阜市鷺山地区の身体障害者更生相談所解体予定地を有効活用し、障がい者用プールである新福祉友愛プール（仮称）整備のための基本・実施設計費、地盤調査費、手数料、事務費及び測量費を計上する。

（２）事業内容

基本・実施設計　　56,000千円

地盤調査　　　　　 2,600千円

手数料　　　　　　　 748千円

事務費　　　　　　　 238千円

測量費　　　　　　　 778千円

合計 60,364千円

（３）県負担・補助率の考え方

・県10/10

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 10 | 事務費 |
| 需用費 | 178 | 事務費 |
| 役務費 | 798 | 手数料、事務費 |
| 委託料 | 59,378 | 基本・実施設計、地盤調査、測量費 |
| 合計 | 60,364 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県長期構想

◆岐阜県福祉友愛プールの再整備

・障がい者のスポーツを通じた社会参加を促進するための拠点として

整備

第２期岐阜県障がい者支援プラン

４　障がい者スポーツ、芸術・文化活動等の充実

- 障がい者スポーツの振興

○障がい者のスポーツを通じた社会参加を促進するための拠点と

して岐阜県福祉友愛プールの再整備を推進します。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 新福祉友愛プール（仮称）整備計画を推進するため、基本・実施設計を平成２６年中に完成する予定。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

・基本・実施設計、地盤調査、手数料、事務費及び測量費の要求であり、指標の設定は困難である。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 新福祉友愛プール（仮称）の検討会として、障がい者スポーツ振興施設整備検討会議を７月と１２月に２回開催した。 また、新福祉友愛プール（仮称）整備調査を実施。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 新福祉友愛プール（仮称）の基本整備方針に関し、関係団体の長等の意見を反映させることができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | ぎふ清流大会後の気運の高まりを受けるとともに、身体障害者更生相談所解体予定地の有効活用として、障がい者用プールである新福祉友愛プール（仮称）を整備し、障がい者のスポーツを通じた社会参加、リハビリテーションの促進や体力の向上、競技力の向上を図るとともに、障がいのある方と障がいのない方のふれあいの場の拡大を図る必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 現福祉友愛プールの課題が解消される新福祉友愛プール（仮称）の建設となるよう努める。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成２５年度は、基本計画を策定するとともに、関係団体及び有識者等を含む検討会等に諮るなど、ニーズを踏まえた計画として推進していく。また、各関係法令等との適合性調査等を行う。 また、平成２５年度末から平成２６年度にかけて、基本計画に基づく基本・実施設計を行う。