予算要求資料

平成26年度当初予算　　支出科目　款：農林水産業費　項：水産業費　目：水産業振興費

事業名 保護水面管理事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農政課　水産振興室　電話番号：058-272-1111（内2893）

E-mail：c11411@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　       　　　　　　400千円（前年度予算額：342千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| 要求額 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 1月29日時点 査定額 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決定額 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

水産資源保護法による指定を受けた長良川の保護水面区域において産卵場の造成や人工ふ化放流を行うとともに、これら施設の管理・監視を行うことになり長良川のみならず伊勢湾流入河川のアユ資源を積極的に保護培養する。

また、アユ卵人工ふ化放流については、750万粒から1,000万粒に増やすことで、更なるアユ資源増大を図る。

（２）事業内容

（ア）アユ産卵場造成

保護水面区域内において河床を耕うんすることにより、アユの産卵を促進する。

（イ）アユ卵人工ふ化放流

親アユから採卵し生残率の向上が期待できるまで係留管理する。

（ウ）保護水面監視

保護水面期間中、密漁等の違反行為を防止する。

（３）県負担・補助率の考え方

県10/10

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 10 | 調査等旅費 |
| 需用費 | 30 | 文具類購入費、報告書印刷費 |
| 役務費 | 20 | 郵便・電話料 |
| 委託料 | 340 | 産卵場造成、人工ふ化放流、管理・監視業務委託 |
| 合計 | 400 |  |

１月２９日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 水産資源保護法による指定を受けた保護水面区域において産卵場の造成や人工ふ化放流を行うとともに、これら施設の管理・監視を行うことにより長良川のみならず伊勢湾流入河川のアユ資源を積極的に保護培養する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

あゆ資源量は自然環境やその他様々な要因の影響を受けるために、具体的数値目標を設けることは難しい。しかし、毎年事業を行うことにより一定水準以上の資源確保を目標とする。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成25年度 ９月24日 あゆ産卵場造成 河床約800㎡をブルドーザーで耕うん 10月 １回目 人工ふ化採卵 採卵用雌魚数 130尾 採卵数 455万粒 ２回目 人工ふ化採卵 採卵用雌魚数 100尾 採卵数 350万粒

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 資源の保護は当該種の生活史全般にわたって行う必要があり放流のみでは補いきれない次世代の資源を添加する事業として位置付けている。この結果、木曽三川には毎年枯渇することなく稚魚が遡上している。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 資源の保護は当該種の生活史全般にわたって行う必要があり、放流のみでは補いきれない次世代の資源を添加する事業は必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 木曽三川に毎年枯渇することなく稚魚が遡上してきていることから、事業の効果はあると判断できる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 採卵及び受精にあたり河川環境研究所の協力のもと、技術的指導を行い、事業効果向上を図った。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 追跡調査の実施が不可能に近いため科学的根拠を示すのが難しい。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか あゆ資源増大を図るために、あゆ卵人工ふ化放流量を増やす。