予算要求資料

平成26年度当初予算　　支出科目　款：農林水産業費　項：農業費　目：農村教育推進費

事業名 岐阜県就農支援センター整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農業経営課　就農者育成施設係　電話番号：058-272-1111（内2848）

E-mail：c11419@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　　　　　　　　131,000千円（前年度予算額：163,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 163,000 | 160,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,736 |
| 要求額 | 131,000 | 45,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 20,500 |
| 決定額 | 128,000 | 45,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,400 | 37,100 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・農業者の高齢化が進み、担い手が減少する中、新規就農者や雇用就農者など、多様な担い手の育成が喫緊の課題となっている。

・県では「ぎふ農業・農村基本計画」に基づき、農業大学校での担い手育成をはじめ、各種研修制度などにより、新規就農者の育成を進めている。

・着実な新規就農者の育成には、生産実習を主体とした実践的かつ長期な研修を創設し、更なる研修制度の強化を図る必要がある。

（２）事業内容

・岐阜県就農支援センターの整備

県内冬春トマトの最大産地である海津市において、トマト栽培で経営を行う新規就農者を育成する研修施設を整備する。

・整備予定地：海津市海津町平原地内（農業技術センター南濃試験地）

・整備内容：生産実習ハウス整備、事務・研修棟整備、作業棟整備

・全体事業費：294,000千円（うち平成26年度　131,000千円）

・整備スケジュール

平成25年度　測量・設計業務、生産実習ハウス整備

平成26年度　研修開始、事務・研修棟及び作業棟整備

（３）県負担・補助率の考え方

・国庫補助：生産実習ハウス、事務・研修棟、作業棟整備費の1/2

・県負担：上記国庫補助以外

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 20 | 事務・研修棟及び作業棟建設にかかる監督事務 |
| 需用費 | 300 | 事務・研修棟及び作業棟建設にかかる監督事務 |
| 役務費 | 80 | 事務・研修棟及び作業棟建設にかかる監督事務 |
| 工事請負費 | 118,500 | 事務・研修棟及び作業棟建設費、敷地整備費 |
| その他 | 12,100 | 事務及び生産実習に必要な備品購入費等 |
| 合計 | 131,000 |  |

決定額の考え方 生産実習に必要な備品購入等の経費や敷地整備費を精査し、所要額を計上します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・「ぎふ農業・農村基本計画」の基本方針の一つ「多様な担い手の育成・確保」に「意欲ある新規就農者の育成・確保」を位置づけている。

（２）事業主体及びその妥当性

・新規就農者の育成には、行政、関係機関、生産者団体が一丸となって支援

していくことが必要である。また、本事業の取組み成果を県下の産地へ波及させることを目指していることから、県が主体となって推進していくことは妥当である。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成26年４月に岐阜県就農支援センターを開設し、冬春トマト栽培の新規就農者を育成する研修運営を継続的に開始する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬春トマトの 新規就農者（人） | 0 （H24） | （H ） | （H ） | 0 （H25） | 4 （H27） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 本事業を推進するため、「農業の担い手育成プロジェクト推進委員会」（行政、関係機関、生産者団体で構成）による会議を開催。 第１回 ５月24日（金） 第２回 ９月３日（火）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 農業の担い手育成プロジェクト推進委員会により、施設の整備計画、研修生の募集・選考方法、カリキュラム等について協議。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 農業者の高齢化が進み、担い手が不足する中、新規就農者の育成が緊急の課題となっており、着実に新規就農者を育成する研修施設の開設は必要である。また、研修修了後の就農に向けて行政、関係機関、生産者団体が一丸となって支援を行い、この取組み成果を県下の産地へ波及させていくことを目指していることから県の関与は必須である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) － |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 研修修了後に速やかに就農するためには、行政、関係機関、生産者団体等による支援が必要である。このため、研修開始時から就農に向けた準備を関係者が一丸となって支援していく必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか