予算要求資料

平成26年度当初予算　支出科目　款：農林水産業費　項：畜産業費　目：家畜保健衛生費

事業名 新 中央家畜保健衛生所整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部畜産課衛生防疫係　電話番号：058-272-1111（内2874）

E-mail：c11437@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　       162,068千円（前年度予算額：   0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 162,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,900 | 111,168 |
| 決定額 | 158,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,200 | 103,308 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・家畜伝染病の「発生の予防」「早期の発見・通報」及び「迅速・的確な初動対応」に重点を置いて防疫対応を強化する観点からH23.4に家畜伝染病予防法が改正されたことに伴い、H25.4に岐阜家畜保健衛生所を病性鑑定機能に特化（高度病性鑑定センター化）し、一時的に病性鑑定施設の独立化を図った。

・現在の高度病性鑑定センター（旧岐阜家畜保健衛生所）は建築後４４年を経過し老朽化が激しいため、家畜伝染病予防法で示される検査環境（交差汚染への配慮、各検査室のバイオセーフティ機能）の確保が必要。

（２）事業内容

・検査指導の迅速化及び病性鑑定機能の高度化を推進するため、中央家畜保健衛生所を移転・改築し、県の家畜防疫体制を強化する。

＜整備計画(予定)＞

平成26年度　土地造成、建物詳細設計

平成27年度　建物工事

平成28年度　建物工事

＜全体事業費(予定)＞

2,170,332千円

（３）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 需用費・ 役務費 | 510 | 事務費 |
| 委託料 | 99,552 | 土地造成・建物建設 実施設計委託 |
| 工事請負費 | 62,006 | 土地造成工事 |
| 合計 | 162,068 |  |

決定額の考え方 類似施設の状況や、利用計画などを精査し、所要額を計上します。

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

家畜保健衛生所法等に基づき経常的に実施すべき各種事業を円滑に推進するための継続的な負担が必要。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 中央家畜保健衛生所を平成２８年度までに整備し、家畜防疫体制の強化を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

家畜保健衛生所整備のための経費であり、目標を定めることは適当ではない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 現有の高度病性鑑定センターが建築後４４年を経過し老朽化が激しく、バイオセキュリティ上問題が生じる。家畜防疫体制の強化を図るためには施設の整備が必要。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） - | 適切な検査環境の下、迅速かつ的確な病性鑑定を行うことができる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) - |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 産業動物獣医師の就業者数の低迷（H12 16.1%→H22 12.7%）

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 家畜保健衛生所の整備による家畜防疫体制強化とともに、関係機関と連携して産業動物獣医師を確保する。