予算要求資料

平成26年度当初予算　　支出科目　款：農林水産費　項：農業費　目：農山村振興費

事業名 農山漁村活性化対策支援交付金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部農村振興課農村支援係　電話番号：058-272-1111（内3157）

E-mail：c11427@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　       70,460千円（前年度予算額：20,446千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 20,446 | 20,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
| 要求額 | 70,460 | 69,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 |
| 決定額 | 70,460 | 69,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

高齢化・過疎化の進む農山村において居住者、滞在者を増やすという新たな視点からの活性化を推進するためには、農林業者等のニーズを踏まえて、地域の創意工夫と主体的な取組みによるきめ細やかな条件整備への支援が必要となる。

（２）事業内容

農林業の振興を図るため、林道開設、茶園の整備（白川町）、地域販売力強化施設（揖斐川町、郡上市）の整備を行う。

（３）県負担・補助率の考え方

補助率は国の事業実施要綱・要領に基づく額とし県費による上乗せ補助は無。事業に従事する県職員の人件費等の1/2を県で負担。

（４）類似事業の有無　無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 人件費 | 1,020 | 事業に従事する職員の給料、職員手当等 |
| 旅費 | 59 | 東海農政局との協議、及び現地確認等に要する経費 |
| 需用費 | 16 | 資料保存用のファイル購入費 |
| 役務費 | 9 | 東海農政局への各種申請及び農林事務所への通知に要する経費 |
| 補助金 | 69,356 | 市町村への補助金 |
| 合計 | 70,460 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

白川町：白川町活性化計画（計画期間　平成24年度～平成29年度）。揖斐川町及び郡上市は、平成26年度の新規採択に向け活性化計画を策定中。

（２）国・他県の状況

政策目標に「全国250市町村において、定住、交流に資する農山漁村の活性化に向けた新たな取組みを創出」を掲げ、対前年度12％増の7,000百万円を概算要望。更に景気対策として平成25年度補正予算の検討も進められている。

（３）後年度の財政負担

白川町が平成29年度までの複数年で活性化計画を策定しており、県事務費の財政負担が発生。

（４）事業主体及びその妥当性

白川町（継続）については、町が事業主体。揖斐川町（新規）についても、町が事業主体となる予定。郡上市（新規）については、計画主体となる郡上市と岐阜県が、実施基準を基に地域の活性化に資する者として指定した法人を事業実施主体とする予定。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか （白川町）林道の開設により、林道密度の向上を図り森林施業の利便性を高めることで、「地域産物（素材）の販売量増加」を実現、及び茶園の基盤整備により、乗用型機械の乗り入れを可能とすることで作業労力の省力化を進め、活性化計画目標及び事業活用活性化計画目標である「地域産物の販売額及び地域産物販売量の増加」を実現するため、活性化計画期間最終年度であるＨ２９での効果発現に向け整備を進めていく。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地域産物の生産量の増（t）(茶生葉)（白川町指標） | H20～H24 2,789 | － | H24 418 | H25～H29 2,826 | 0% |
| 地域産物の生産量の増（m3）(素材)（白川町指標） | H20～H24 61,797 | － | H24 13,000 | H25～H29 70,000 | 0% |
| 地域産物販売額 (千円) （荒茶）(白川町指標) | H20～H24 1,414,221 | － | H24 231,292 | H25～H29 1,432,267 | 0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

揖斐川町、郡上市はH26新規採択に向け、活性化計画、活性化目標を平成26年2月までに設定し、年度末に国の採択を受ける。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 生産基盤の整備 白川町の基幹作物である「白川茶」の安定供給のために、機械化を行うための茶園整備を実施。(茶園整備A=2.9ha)

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 茶園整備により、不整形で小さな区画のため機械導入ができなかったが、平成25年度の取り組みにより、機械を導入することができる区画となった。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 農用地を適切に維持管理することは、安全・安心な食料の安定供給及び災害に強い農村整備に大きな役割を果たすとともに、効率的な農業経営を行うための施設整備を行うことで、農業の活性化及び活力ある農山村を実現していることから、事業の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 基盤整備に伴う一時的な収穫面積の減少により、平成20年度の茶生葉生産量630tに比べ、平成24年度は418tと減少しているが、基盤整備により乗用型の摘採機に対応できるほ場が拡大していることから、今後は、期待どおりの効果が得られると考える。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 効率的な農林業経営の実現及び農山村地域の活性化を目指し、林道整備、茶園整備等地域の実情に応じた事業を計画的に進めている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 基幹産業である農林業者の高齢化が進行しているため、農林業の担い手の育成が必要である。併せて、森林施業の利便性向上、茶加工作業の省力化を行うための施設整備が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 「安全・安心・健康」志向が高まっており、より安全で安心して食べられる健康によい農産物の供給が望まれている。本事業により、県内において農産物を安定的に生産することができるよう基盤整備及び施設整備の取り組みを推進していく。