予算要求資料

平成26年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：交通対策費

事業名 岐阜県鉄道施設維持修繕事業費補助金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

都市建築部　公共交通課　鉄道・バス係　電話番号：058-272-1111（内 2735）

E-mail： c11134@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　96,991千円（前年度予算額：102,337千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 102,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,337 |
| 要求額 | 96,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,991 |
| 決定額 | 96,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,991 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・県内第三セクター鉄道及び中小民鉄は、沿線市民を中心とした人々の重要な足となっている。

・公共交通として、安全運行は最重要事項とされており、事業者が実施する安全対策事業のうち、設備の維持修繕にかかる経費に対して県が独自に支援することで、鉄道事業の安全運行を確保する。

（２）事業内容

・県内第三セクター鉄道事業者及び中小民鉄事業者が実施する安全運行確保に必要な線路、電路、車両に関わる維持修繕事業に要する経費又は維持修繕事業に相当する経費を補助する。

（３）県負担・補助率の考え方

【補助対象】

県内第三セクター鉄道事業者及び中小民鉄

【補助率】

原則として2/5

ただし、要綱第６条の２に定める項目のいずれかを満たすことで

補助率1/2としている。

【補助限度額】

補助対象事業に対して市町が負担する額を上限額とする。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 補助金 | 96,991 | 事業者が実施する、安全運行の確保に必要な維持修繕事業に対して支援をおこなう。 |
| 合計 | 96,991 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

鉄道施設維持修繕事業計画

（２）後年度の財政負担

鉄道の安全運行を維持するため、今後も継続的な支援を実施。毎年度、事業が効率的に実施されたか等を見直し、改善を図る。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 県民の生活の足を守る、県民の生命財産を守る立場から、経営状況が厳しい鉄道事業者の安全対策が後手に回ることのないよう鉄道の安全運行の確保に要する維持修繕経費について支援を実施します。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

鉄道の整備事業については、部分的な修繕と並行して他設備の劣化・老朽化が進んでおり、路線全体としての安全性向上の成果を定量的に表すことが困難であるため。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 県内第三セクター及び中小民鉄において、以下の整備事業に対する支援を実施。 ［樽見鉄道］ マクラギ交換、車両修繕、軌道整備、踏切補修等 ［明知鉄道］ 軌道整備、マクラギ交換、信号保安設備検査取替等 ［長良川鉄道］マクラギ購入、車両修繕、列車無線検修繕等 ［養老鉄道］ 軌条絶縁装置補修、レールボンド補修、信号設備補修等

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成25年度の県内第三セクター鉄道及び中小民鉄の運行実績において、鉄道施設の不備が原因となる大きな事故等は発生していない。 今後も、鉄道施設について計画的に修繕を進めていくことで、安全・安心な交通体系の確立を推進する。

事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 利用者の多くが通学学生や高齢者であり、地域の生活を支える重要な公共交通手段であるとともに、公共交通の安全性の確保は社会要請かつ重要事項であることから、経営が厳しく十分な設備投資のできない第三セクター鉄道及び中小民鉄事業者の実施する安全対策事業への支援が必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 傷んだ枕木や橋梁の修繕事業を支援することにより、公共交通機関として最も重要な安全運行の確保に寄与している。近年、鉄道施設の不備が原因となる大きな事故等は発生しておらず、事業効果が表れている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 実施する事業について、着工時期等の計画を事前に立てておくことで、安全運転のためには早急に取りかからなければならないものを明確にし、緊急性の高い事業のみを実施した。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 施設の老朽化に伴い信号設備や車両の不具合が原因となる輸送障害の発生が増加傾向にあるため、今後も安全運行の確保に必要となる日々の維持修繕について、鉄道事業者が迅速かつ適切に対応できる体制を維持していく必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 地域の生活を支える重要な公共交通手段である地域鉄道について、安全運行の確保に支障が生じないよう鉄道事業者の行う維持修繕事業に対して支援を継続していく。 補助にあたっては、各年度の事業計画を県地域公共交通協議会で諮り承認を得る仕組みとし、各鉄道の安全運行対策に係る計画をモニタリングして管理していく。