予算要求資料

平成26年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：交通対策費

事業名 新 広域バス路線活性化再生事業費補助金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

都市建築部　公共交通課　鉄道・バス係　電話番号：058-272-1111（内2735）

E-mail：c11134@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　     20,000千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 決定額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・　国や県の補助制度の拡充により、バス事業者の負担は多少軽減したものの、依然として赤字のバス路線は多数存在し、課題のある路線もあり、今後も路線の撤退が懸念される。

また、市町村においては、路線バスの撤退による市町村自主運行バスの増加により、財政負担が増える一方、改善が進まない路線も見受けられる。

・　このような状況の中で、岐阜県地域公共交通協議会において、地域ごと　に、課題のある路線について協議を始めたものの、改善策が具体的に提案されても、見直しに係る経費が全てバス事業者等の負担となるため、路線の見直し及び改善に向けた取り組みが進まない状況にあり、利便性の向上又は運行の効率化が進まない。

（２）事業内容

・　路線の改善を目的とした実証運行にかかる経費の一部を県で負担する。

補助対象事業者　市町村又はバス事業者

補助対象事業・実証運行の計画作成、結果検証費

・実証運行に係る運行経費

・実証運行に係る車両の減価償却費　等

補助率　１／２

補助金の上限額　５，０００千円

（３）県負担・補助率の考え方

岐阜県地域公共交通協議会において、広域路線（市町村を跨るもの）については、県で調整・支援することとしており、県が負担することは妥当。

補助率は他県の例を参考として設定。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 補助金 | 20,000 | 5,000千円×4事業 |
| 合計 | 20,000 |  |

決定額の考え方 実証運行後の事業展開が不明確であるため、計上を見送ります。

４　参考事項

- 各種計画での位置づけ

・長期構想

Ⅱ　ふるさと岐阜県の資源を活かした活力づくり

４　人が集まり、経済が循環する、拠点性の高い地域をつくる

○生活を支える公共交通を確保する

（１）地域の公共交通を確保する

（２）地域の公共交通の更なる効率化を促進する。

（２）国・他県の状況

同様の事業を実施している県が１０県以上ある。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 課題のある広域バス路線について、実証運行により改善効果を検証することを支援し、路線の改善につなげることで、地域住民の利便性向上やバス運行事業者の事業の効率化を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

バスを取りまく環境は、県内各地で異なるため、一概に指標を設定することはできない。

（平成25年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（平成25年度の成果）

・平成25年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 実証運行の実施により、広域バス路線の利便性向上、運行効率の改善につながるため、結果としてバス路線の確保・維持・改善ができるため事業の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 バス事業者は厳しい経営状況が続く中、バス路線の再編に取り組む余裕がなく、利用者の利便性向上が進まない。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成２４年度に開催した協議会において、県のバスに対する支援は市町村を跨ぐ広域路線に重点化することとし、平成25年度から新たな補助制度（広域バス路線支援事業費補助金）を創設した。 広域路線について、路線の課題を整理し、改善策が有効であるか否か実証運行を行い検証することで、路線の改善を進め、地域住民の利便性向上及び運行の効率化に取り組む。