予算要求資料

平成26年度当初予算　　支出科目　款：総務費　項：総務管理費　目：財産管理費

事業名 県有建築物耐震補強工事費（公共）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

都市建築部　公共建築住宅課　県有施設耐震対策係

電話番号：058-272-1111（内3665  ）　E-mail：c11659@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　 　31,207千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 31,207 | 10,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,035 |
| 決定額 | 22,050 | 7,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,930 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災を契機に、昭和５６年の建築基

準法改正前の県有建築物を対象に診断を実施し、耐震補強工事が必要とされた建築物について、順次耐震補強事業を計画的に実施する必要がある。

（２）事業内容

耐震化を進める県有建築物のうち、学校施設、総合庁舎、警察署以外の建築物についてとりまとめ、耐震補強事業を実施する。

実施期間は、平成２６年度から平成２９年度までとする。

（３）県負担・補助率の考え方

全体事業費のうち、２／３を県負担、１／３を国庫補助金とする。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅 費 | 130 | 現地出張旅費 |
| 需用費 | 430 | 補強計画策定業務及び実施設計業務事務費 |
| 役務費 | 80 | 業者等との通信費 |
| 委託料 | 30,517 | 耐震補強工事を行うための実施設計業務 |
| その他 | 50 | 高速道路使用料(ETC) |
| 合 計 | 31,207 |  |

決定額の考え方 直近の類似事業の落札状況を踏まえ所要額を計上します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

県有建築物耐震化事業年次計画

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・耐震化を図る必要がある対象県有建築物について、平成２９年度までに工事を完了させる。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐震化完了棟数 （公共建築住宅課取りまとめ分） | （H26） | 9 （H27） | 8 （H28） | （H ） | 25 （H29） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

（前年度の成果）

| ２ 事業の評価と課題 |  |  |
| --- | --- | --- |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 南海トラフ巨大地震等で倒壊等の多大な被害が想定される県有建築物に対し、建築物の耐震性を向上させる必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・耐震化事業年次計画に基づき、着実に事業を遂行する必要がある。

（次年度の方向性）

・同上