予算要求資料

平成26年度当初予算　　　支出科目　款：教育費　項：高等学校費　目：学校建設費

事業名 校地整備費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会教育財務課施設係　電話番号：058-272-1111（内3560）

E-mail： c17773@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　　200,053千円（前年度予算額： 218,977千円）

＜財源内訳＞

| 区分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県債 | 一般 財源 |
| 前年度 | 218,977 | 218,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| 要求額 | 200,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,300 | 114,753 |
| 決定額 | 200,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,300 | 114,753 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・県立学校のグラウンドは、体育活動や学校行事、クラブ活動に使用するもので、健全な児童生徒の育成に不可欠な施設である。

・グラウンドについても、経年により水はけ不良や表土流出、防球ネット等工作物の老朽化があるため、土壌改良等が必要な状態の学校が増えている。

（２）事業内容

・岐阜商業高等学校グラウンド改修工事

県総合教育センター則武情報分室跡地及び旧伊奈波中学校跡地の一部を同校グラウンド及び駐車場として整備する。

・全体事業費：198,034千円（うち、平成26年度193,000千円）

・整備内容：＜土地＞約4,700㎡

＜機能＞テニスコート、野球練習場、駐車場、屋内練習場

・整備スケジュール：平成25年度　実施設計

平成26年度　改修工事等

・斐太高等学校敷地内法定外公共物の取得

・土地購入費　7,053千円

・面積　162.55㎡

（３）県負担・補助率の考え方

・県10/10（県立学校の校地整備のため）

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 4,000 | 岐阜商業高校工事監理 |
| 工事請負費 | 188,623 | 岐阜商業高校グラウンド改修 |
| 事務費 | 377 |  |
| 公有財産購入費 | 7,053 | 斐太高校敷地内の法定外公共物取得 |
| 合計 | 200,053 |  |

決定額の考え方

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 県立学校のグラウンド整備や改修を行うことで、児童生徒の安全を確保し、安心して学べる学習環境を維持する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| グラウンド改修工事の実施設計 | － （－） | 0校 （H23） | 1校 （H24） | 1校 （H25） | 0校 （H26） | － |
| グラウンド改修工事 | － （－） | 0校 （H23） | 0校 （H24） | 1校 （H25） | 1校 （H26） | － |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 岐阜高等学校においてグラウンド改修工事（排水工事、散水栓設置工事、防球ネット設置工事等）を実施した。 岐阜商業高等学校において、隣接する旧伊奈波中学校及び総合教育センター則武情報分室跡地をグラウンド等に改修するための実施設計を行った。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 岐阜高等学校において、グラウンド改修を行い、狭隘なグラウンドの拡張を図るとともに、近隣への砂塵飛散対策を行った。 岐阜商業高等学校において、平成25年度の実施設計をもとに、平成26年度にグラウンド改修工事を実施する。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県立学校で学ぶ児童生徒の安全を確保し、安心して学べる環境を提供するために、グラウンド整備・改修は必須の事業である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | グラウンドの不具合を改善することにより、児童生徒の安全を確保し、安心して学べる環境を提供している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | グラウンド改修の緊急性や必要性等を総合的に判断し、整備個所の優先順位を付けたうえで効率的に整備している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 新設又は改修後30年を経過するグラウンドがあり、その中には水はけが悪かったり、不陸の状態のものがあるため、改修箇所は継続的にあると考えられる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 改修の緊急性や必要性等を総合的に判断し、整備個所の優先順位を付けたうえで、効率的な整備を図る。