予算要求資料

平成26年度当初予算　　　支出科目　款：教育費　項：高等学校費　目：学校建設費

平成26年度当初予算　　　支出科目　款：教育費　項：特別支援教育費　目：学校建設費

事業名 校舎等整備費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会教育財務課施設係　電話番号：058-272-1111（内3560）

E-mail： c17773@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　　36,531千円（前年度予算額： 87,819千円）

＜財源内訳＞

| 区分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県債 | 一般 財源 |
| 前年度 | 87,819 | 76,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,477 | 0 | 125 |
| 要求額 | 36,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,900 | 24,631 |
| 決定額 | 36,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 25,731 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・岐阜県が設置している県立学校（高等学校及び特別支援学校）は80校あるが、昭和50年代以前に建設した施設が多く経年劣化しており、順次計画的に整備していく必要がある。

・法定外公共物が敷地内に存在する学校においては、建築基準法上の手続きに必要なため敷地測量を実施し、順次処理を進めているところである。

・非常災害時における避難所としての学校の役割が見直されており、市町村の地域防災計画において避難所指定されている学校について、開放施設となる体育館付近に自家発電設備を整備する。

（２）事業内容

・岐阜聾学校渡り廊下整備

・非常災害時に避難施設として指定されている県立学校への自家発電設備の整備（郡上北高校）

・敷地測量の実施（海津明誠高校、海津特別支援学校、中津商業高校）

・大垣北高プール解体

（３）県負担・補助率の考え方

・県10/10（県立学校施設等の整備のため）

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 13,043 | 実施設計、工事監理、敷地測量 |
| 工事請負費 | 23,451 | 解体工事費、建築工事費 |
| 事務費 | 37 |  |
| 合計 | 36,531 |  |

決定額の考え方

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 県立学校の施設や設備を整備することで、児童生徒の安全を確保し、安心して学べる学習生活環境を維持する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渡り廊下整備校数 | － (－) | 0校 (H23) | 0校 (H24) | 0校 (H25) | 1校 (H26) | － |
| 自家発電設備設置校数 | － (－) | 0校 (H23) | 0校 (H24) | 3校 (H25) | 1校 (H26) | － |
| 敷地測量実施校数 | － （－） | 0校 （H23） | 1校 （H24） | 7校 （H25） | 3校 （H26） | － |
| プール解体校数 | － （－） | 0校 （H23） | 0校 （H24） | 0校 （H25） | 1校 （H26） | － |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・斐太高等学校部室の建設。 ・県立学校3校（各務原西高、岐阜工業高、下呂特別支援）において、自家発電設備を設置した。 ・県立学校7校（本巣松陽高、岐阜農林高、山県高、羽島高、華陽フロンティア高、瑞浪高、高山工業高）において、敷地内にある法定外公共物(市町村所有)を今後処理するために必要な敷地測量を実施した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 児童生徒の安全を確保し、安心して学べる学習生活環境を維持することができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県立学校で学ぶ児童生徒の安全を確保し、安心して学べる環境を提供するために、学校施設や設備の整備に関連する工事等は必須の事業である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 学校施設や設備の整備に関する工事等を実施することで、県立学校で学ぶ児童生徒の安全を確保し、安心して学べる環境を提供している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 整備の緊急性や必要性等を総合的に判断し、整備箇所の優先順位を付けたうえで効率的に整備している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 校舎（産業教育振興校舎を除く）、体育館、部室等は経年劣化したものが多いため、整備必要箇所は年々増加するものと考えられる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 整備の緊急性や必要性等を総合的に判断し、整備箇所の優先順位を付けたうえで、効率的な整備を図る。