予算要求資料

平成26年度当初予算　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：スポーツ振興対策費

事業名 クリスタルパーク恵那スケート場施設整備費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会　スポーツ健康課　企画管理係　電話番号：058-272-1111（内 3035 ）

E-mail：c17769@pref.gifu.lg.jp

（平成２６年４月１日以降のこの事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

清流の国推進部　スポーツ推進課　施設管理係　電話番号：058-272-1111（内2947）

E-mail：c11172@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　 　49,010千円（前年度予算額：30,900千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 30,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,900 |
| 要求額 | 49,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,010 |
| 1月29日時点 査定額 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 |
| 決定額 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・アイススケートリンクを作成する設備である冷凍機８基のうち２基を分解整備するとともに、アイスパネル（冷却管）の一部更新等実施。

（２）事業内容

冷凍機エンジン部分分解整備

冷凍機圧縮機部分分解整備

ブライポンプ分解整備

冷却水ポンプ分解整備

アイスパネルの一部更新

リターンヘッター更新

（３）県負担・補助率の考え方

県10／10（県有施設の整備であるため）

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 需用費 | 49,010 | 修繕料 |
| 合計 | 49,010 |  |

１月２９日時点の査定額の考え方 直近の執行状況を踏まえ、所要額を計上します。

決定額の考え方 直近の執行状況を踏まえ、所要額を計上します。

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

平成２５年度から平成２８年度までの4カ年計画による修繕のため、平成２８年度まで同規模の修繕を実施する。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 指定管理者による施設の管理運営により、適切な維持管理や利用者サービスの向上を図り、施設の効用を発揮するとともに、より一層の施設の利用促進を進めていく。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

分解整備に伴う交換部品は現行と同等のものであり、機能の向上を目的としていない。また、スケート場利用者の利便性も同レベルで維持されるため、本事業による数値の変動は考えづらい。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 冷凍機２基の分解整備及び止水シートの更新を実施した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 適切かつ計画的な設備の維持により、利用者へのサービス水準を保つことができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 施設の安定的な運営を実施し、適切に設備を稼働させるためには、事業の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 適切に事業が実施されており、期待どおりの成果が得られている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 指定管理者と連携を図り、管理運営業務に支障を来さないよう、効率的な事業実施に努めている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 冷凍設備及び冷却設備の修繕・更新には数ヵ年を要するため、その間における施設の計画的な管理運用が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 今後も施設の安定的な運営を実施し、設備を稼働させるためには、適正な時期における計画的な修繕が必要であるため、引き続き本事業を継続させる必要がある。