予算要求資料

平成26年度当初予算　　　支出科目　款：警察費　項：警察管理費　目：警察施設費

事業名 警察署庁舎建設費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

警察本部　総務室　装備施設課　電話番号：058-271-2424（内2261）

E-mail：c18868@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　123,118千円（前年度予算額：126,007千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 126,007 | 123,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,007 |
| 要求額 | 123,118 | 21,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,000 | 22,217 |
| 決定額 | 123,118 | 21,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,000 | 22,217 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

県下警察署の中で最も耐震性能が劣悪で、老朽化、狭隘化、機能不備が著しい岐阜南警察署を改築整備することにより、庁舎の耐震化、現況施設の不具合や機能不備を一気に解消し、また、東海地震及び東南海、南海三連動地震の発生に備え、岐阜市南部地域の｢基幹防災拠点｣として、必要な性能・機能を保有した庁舎としての整備を図る。

（２）事業内容

・　岐阜南警察署建設工事

既設車庫棟、倉庫棟等の解体工事後、新庁舎については、平成27年度までの２カ年事業による初年度の整備を実施する。

・　拡幅地造成工事

新庁舎建設に必要な拡幅用地の造成工事を実施する。

（３）県負担・補助率の考え方

県有施設である岐阜南警察署の改築整備であり、「基幹防災拠点」としての機能付

加をしていることから、県負担は妥当である。なお補助率については、都道府県警察

施設整備費補助金交付要綱の規定に基づき決まっており、所要額を国庫充当しており

妥当である。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 人件費 |  |  |
| 旅費 |  |  |
| 需用費 | 1,067 | 建設事務費 |
| 役務費 | 140 | 確認手数料 |
| 委託料 | 16,230 | 工事監理委託料 |
| 工事請負費 | 102,682 | 建設工事費 |
| 補助金 |  |  |
| その他 | 2,999 | 駐車場等借上料 |
| 合計 | 123,118 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

「岐阜県長期構想」

5-Ⅰ-４　犯罪や暴力、事故のない地域をつくる

○警察の現場執行力を強化する

「岐阜県震災対策検証委員会提言」

6-1　防災拠点施設等の耐震化

（２）後年度の財政負担

庁舎建設は、平成27年度までの２ヶ年事業（平成28年度は既存庁舎の解体工事及び外構工事）

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成28年度までに、岐阜南警察署を現在地において、建て替え整備をする。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

岐阜南警察署の建て替え整備事業であり、指標等は設定できない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 東海地震及び東南海、南海三連動地震の発生に備え、岐阜市南部地域の「基幹防災拠点」として、必要な性能･機能を保有した庁舎の整備を図るため、岐阜南警察署建設の実施設計を行っている。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成26年度から建設工事を着工するよう、実施設計に着手している。 新庁舎建設に必要な敷地面積を確保するため拡幅用地を購入している。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県下警察署の中で最も耐震性能が劣悪で、老朽化、狭隘化、機能不備等が著しい岐阜南警察署の改築整備であり、緊急性･必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 「岐阜県震災対策検証委員会」の提言を踏まえて、防災拠点施設の耐震性を確保し、災害活動拠点の機能維持を図る。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 将来を見据えて事務室の拡張性、設備更新を考慮した設計により、長寿命化を図る。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 「岐阜市南部の真の防災拠点としての警察署整備」、｢警察署特殊機能を強化した警察署整備｣、｢長寿命建築を目指した新警察署整備｣を改築コンセプトに、岐阜南警察署の改築整備を進める。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 岐阜南警察署の改築整備については、岐阜市南部の防災拠点としての警察署整備、安全相談室や被害者対策関係諸室の設置、留置施設の増強整備に取り組んでいく。