予算要求資料

平成26年度当初予算　　　支出科目　款：警察費　項：警察活動費　目：交通指導取締費

事業名 新 中央線変移システム撤去費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

警察本部 交通部 交通規制課　電話番号：058-271-2424（内5171 ）

E-mail：c18890@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　  34,645千円（前年度予算額：－千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 34,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,645 |
| 決定額 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（経緯）

中央線変移システムとは、交通量が少ない方向の車線の一部を交通量が多い方向の車線として使用して交通量を適正に配分させることで渋滞緩和を図る手法のことで、岐阜市の金華橋を中心とする区間において、昭和46年から全国に先駆けて実施し、交通の円滑化と事故防止に多大な効果をあげてきた。その後、金華橋周辺には、鏡島大橋、大縄場大橋、鵜飼大橋といった橋梁が設けられる等、実施時に比べ金華橋への交通集中が緩和されてきたことから、平成23年10月にシステムを一時休止し、利用者の意見集約を行ったほか、平成25年2月に有識者会議を開催するなど存廃の検討を重ねた結果、平成25年3月にシステム廃止を決定した。

（２）事業内容

・標識板は、規制上重要な箇所を除いて全て撤去し、見直しが必要な箇所

は更新整備する。

・門型標識柱は10基を残し、２基を撤去する。

・その他の車線表示灯、発光式道路鋲などについては全て撤去する。

| 事業項目 | 単位 | 現数 | 存置 | 撤去 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 端末制御器等 | 基 | 12 | 0 | 12 |
| 可変標識制御機等 | 基 | 35 | 0 | 35 |
| 灯火式可変標識板等 | 枚 | 135 | 17 | 118 |
| 固定標識板等 | 枚 | 30 | 3 | 27 |
| 車線表示灯 | 灯 | 50 | 0 | 50 |
| 発光式道路鋲 | 個 | 160 | 0 | 160 |
| 門型式標識柱 | 基 | 12 | 10 | 2 |
| 片持式標識柱等 | 基 | 24 | 11 | 13 |
| コンクリート柱 | 基 | 2 | 0 | 2 |

（３）県負担・補助率の考え方

同システムは、県負担により整備維持してきたものであり、撤去費用についても県負担は妥当。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 項目 | 工事請負費 |
| --- | --- |
| 中央線変移システム撤去費 | 28,559,520 |
| 反射式大型固定標識改良等工事 | 4,310,280 |
| 門構塗装塗り替え工事 | 1,774,440 |
| 合計 | 34,644,240 |

決定額の考え方 要求内容を精査し、所要額を計上します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

「岐阜県長期構想」

5－Ⅰ－4　犯罪や暴力、事故のない地域をつくる

○交通事故を防止する

「第9次岐阜県交通安全計画」

①道路交通環境の整備

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 廃止が決定した中央線変移システムを撤去する。 交通規制に必要な灯火式標識の大部分を、維持経費のかからない反射式標識に更新する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

交通安全施設の撤去にかかる事業であり、指標を設定するのは困難である。

（平成25年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（平成25年度の成果）

・平成25年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 交通の安全と円滑化という役目が終わった施設であり、保守等維持経費の負担を削減するため撤去する必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 システム廃止が決定し、今後の維持経費の負担を削減するためにも早期に対応する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 単年度事業であり、撤去とともに事業は終了する。