（別紙１）

予算要求資料

平成26年度6月補正予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：防災総務費

事業名 岐阜県防災情報通信ｼｽﾃﾑ基本設計･実施設計委託費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

危機管理部　危機管理政策課　防災情報整備係　電話番号：058-272-1111（内2418）

E-mail： c11117@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　補正要求額　128,439千円（現計予算額： 56,196 千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 56,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,100 | 23,096 |
| 補正 要求額 | 128,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,300 | 28,139 |
| 決定額 | 128,400 |  |  |  |  |  |  | 100,300 | 28,100 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

○　県防災情報通信システムは、老朽化が進んでおり、また、画像情報の共有ができないなど災害対応のニーズに十分に応えられないという課題を有している。

○　このため、次期システムとして地上系通信と衛星系通信、更に強靭な通信システムとするため移動系通信を整備し三層一体のシステムにて運用することとした。

○　「三層一体整備」の方針に基づき、新たな県防災情報通信システムの基本的なフレームづくりを行ってきた基本設計業務において、検討を行った結果、より災害に強いシステムを構築するため、主に次の３項目の見直しが必要となった。

①中継局間の無線回線のループ化（複線化）

②移動系無線設備の見直し

③既存鉄塔の安全性（耐震性）の確認

（２）事業内容

一般通信回線に頼らない独自の通信システムを整備することにより、災害が発生し、一般通信回線が混雑や断線により使用できない場合であっても、県、市町村、消防本部、国機関等の防災拠点及び災害現場において確実に防災情報を共有する。

平成２５年度から実施している基本・実施設計において、以下の追加設計を行う。

＜追加する設計の概要＞

- 中継局間の無線回線のループ化（複線化）に伴う設計

- 移動系無線設備の見直しに伴う設計

- 既存鉄塔の安全性（耐震性）確認に伴う設計

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 125,416千円 | 中継局間の無線回線のループ化、移動系無線設備の見直し、既存鉄塔の安全性確認に伴う設計業務 |
| 事務費 | 3,023千円 |  |
| 合計 | 128,439千円 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）国・他県の状況

防災情報通信システムは全都道府県が所有

（２）後年度の財政負担

整備工事を実施予定（平成２７年度から平成２９年度）

（別紙２）

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 岐阜県防災情報通信システム（地上系・衛星系・移動系）を更新し、平成29年度の運用開始を目指す。 平成25～26年度に基本・実施設計、平成27～29年度に整備工事を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

・本事業は、岐阜県防災情報通信システムの更新を行う事業であり、事業目標の達成度を示す指標を設定することになじまないため。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・移動系の事前調査を実施（平成25年4月から7月） ・防災情報通信システム基本設計を実施（平成26年1月から3月）

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ・移動系の事前調査により既設基地局におけるアナログとデジタル両周波数帯の通信エリアを確認。 ・調査により他県の市町村連携状況や使用している機能を確認。 ・庁内関係課・市町村ヒアリングにより、デジタル方式で必要な機能および市町村連携における課題、方針を確認。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) 〇 |  | 岐阜県防災情報通信システムは防災対策において不可欠なシステムであり、災害時においても県、市町村、消防本部、国機関等が相互に、確実に防災情報（市町村からの支援要請情報、県からの気象予警報情報等）を伝達できるよう構築する必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） 〇 | 県、市町村、消防本部、国機関等と結ぶための重要な通信回線であり、防災対策において不可欠な設備である。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) 〇 |  |  | 災害発生時でも通信を確保するため、システムの三層化（地上系通信・衛星系通信・移動系通信）を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 既存設備の老朽化が進んでおり、早急にシステム更新を行う必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成２７年度からの整備工事に向けて、基本設計・実施設計を進める。