予算要求資料

平成26年度9月補正予算　支出科目　款：民生費　項：社会福祉費　目：障害者福祉費

事業名 新 障がい者用体育館等整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　障害福祉課　施設整備係　電話番号：058-272-1111（内2618）

E-mail：c11226@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　補正要求額　１０，０３７千円（現計予算額：    0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補正 要求額 | 10,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,037 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

現在、県内には、障がい者用体育館が無く、障がい者団体から整備要望が寄せられている。また、岐阜県清流の国スポーツ推進条例が平成２５年３月に施行され、２０２０年には、東京において、パラリンピックが開催されることとなり、東京パラリンピック出場を目指して練習に取り組む選手に対する支援も求められている。

（２）事業内容

障がい者のスポーツを通じた社会参加を促進するため、障がい者用体育館を整備する。現在整備予定の岐阜希望が丘特別支援学校の体育館（平屋建）を、２階建とし、２階部分に障がい者用体育館を整備する。

（ア）障がい者用体育館整備基本・実施設計費　　　　　　　　　　０千円

障がい者用体育館整備に係る基本・実施設計を行う。

※　限度額48,000千円の債務負担行為（H26～H27）を設定

H26：0千円、H27：48,000千円

（イ）障がい者用体育館整備調査費　　　　　　　　　　　２，８８３千円

地盤調査及び電波調査を行う。

（ウ）障がい者用体育館整備推進費　　　　　　　　　　　７，１５４千円

障がい者用体育館整備のための敷地造成工事に係る設計を行う。

（３）県負担・補助率の考え方

県　１０／１０

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 事務費 | 228 | 旅費、消耗品購入費等 |
| 委託料 | 9,809 | 地盤調査、電波調査、造成設計 |
| 合計 | 10,037 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県長期構想中間見直しにおいて、「ぎふ清流大会の開催を契機に深

まった障がい者スポーツへの関心と参加意欲の向上を捉え、スポーツを通

じた障がい者の社会参加を推進する」ことを政策の方向性に位置づけ

（２）後年度の財政負担

・造成工事（H27年度）及び建設工事（H27～H28年度）を実施予定

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 障がい者用体育館等の整備に係る設計を来年度６月までに完成させると ともに、敷地造成に係る設計を本年度中に行い、平成２８年度中の障がい 者用体育館等の整備完了を目指す。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

平成２８年度中の障がい者用体育館等の整備完了を目標の達成とする。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） －

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 －

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | ぎふ清流大会での大会出場選手の活躍は、県民に多くの感動や勇気を与えるとともに、障がい者スポーツが、ノーマライゼーション社会の構築に向けた役割や障がい者の自立・社会参加を支援する大きな役割を果たすということの再認識に繋がった。 ぎふ清流大会後の気運の高まりを受け、障がい者用体育館等を整備し、障がい者のスポーツを通じた社会参加の促進や、２０２０年の東京パラリンピックに向けた障がい者スポーツ団体の取り組みを支援していく必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 利用者の利便性を高め、周辺の住環境等を阻害しないような計画とするよう努める。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 本年度から次年度にかけて、基本設計・実施設計を行う。その後、建設・造成工事を行い、平成２８年度中の整備完了を目指す。