予算要求資料

平成26年度9月補正予算　支出科目 款：農林水産業費　 項：畜産業費　目：畜産振興費

事業名 新 飛騨牧場災害復旧事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　畜産課　酪農・肉用牛係　電話番号：058-272-1111（内2877）

E-mail： c11437@pref.gifu.lg.jp

１　補正要求額　24,000千円（現計予算額：－千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補正 要求額 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,600 | 8,400 |
| 決定額 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,600 | 8,400 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

県内各地（特に飛騨地方）において、８月９日から１０日に発生した台風１１号豪雨災害や８月１５日から１８日に発生した豪雨災害などにより	土砂の流入による通行不能、法面及び路面、路肩の崩壊等の被害が生じた。

このため、被害を受けた箇所を早急に復旧する必要がある。

（２）事業内容

被害箇所の復旧を図る。

①基地進入口道路の土砂堆積　土砂除去

②法面上部土砂止め土砂堆積　土砂撤去等

③竜ヶ峰道路路面、路肩崩壊　舗装・路肩修繕

④麦島草地法面崩壊　　　　　法面補修等

⑤麦島取水口土砂根詰　　　　土砂除去等

⑥麦島山林斜面崩壊　　　　　法面補修

⑦麦島道路面崩壊　　　　　　舗装修繕

⑧麦島草地、牧道路肩崩壊　　路肩修繕等

⑨麦島牧道路肩崩壊　　　　　路肩修繕等

⑩麦島牧道路面崩壊　　　　　舗装修繕

（３）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 22,000 | 災害復旧工事 |
| 工事委託料 | 2,000 | 工事設計業務 |
| 合計 | 24,000 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）事業主体及びその妥当性

事業主体：県

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 異常な天然現象により被災した箇所等について、本来の牧場の機能を回復させるため必要な復旧整備を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H26年発生災害復旧率（事業費） | 0%（H26） | （H ） | （H ） | 0% (H26) | 100％ （H26） | 100％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 本事業は、大雨災害で被災した牧場施設の復旧を行うことを目的とした事業で、畜産活動の早期再開及び二次災害防止のために、実施していく必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － | 本事業の実施により、安全・安心な環境の中で畜産活動を再開することができる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) － |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 事業の再開を早期に行うため、災害発生直後から早急に取り組むとともに、復旧工法には経済的、効果的な工法の選択に努める必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 今回のような大雨に対する対策を行い、二次災害が起こらないように被災箇所を早急に復旧する必要がある。