予算要求資料

平成26年度12月補正予算

支出科目　款：土木費　　項：河川費　　目：河川改良費

事業名:災害対策等緊急事業推進費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

県土整備部　河川課　改良係　電話番号：058-272-1111（内3729）

E-mail：c11652@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　       120,100千円（前年度予算額：－ 千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補正 要求額 | 120,100 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 100 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

高山市の市街地を流下する一級河川苔川において、平成26年8月17日の豪雨により河川が溢水し、床下浸水3戸の浸水被害が発生した。また、既設護岸が崩壊し、乗用車3台が流失した。護岸崩壊箇所について改修計画に基づいた復旧を行うとともに、次期出水期までに洪水被害を軽減する必要がある。

（２）事業内容

崩壊した箇所に新たな護岸を施工するとともに、河道を拡幅するための橋梁工、護岸工を実施することで洪水時の水位を下げ浸水被害の解消を図り、再度災害を早期に防止する。

（３）県負担・補助率の考え方

国庫補助率が定められている。（補助率1/2）

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 120,100 | 護岸工事210ｍ 90,050千円 橋梁下部工1基 30,050千円 |
| 合計 | 120,100 |  |

決定額の考え方

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成27年までに、苔川で護岸が崩壊した箇所を改修計画に基づき復旧するとともに、金森橋までの河道拡幅を行い浸水被害の軽減を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苔川河川改修延長 | （H ） | （H ） | （H ） | 0ｍ （H26.12） | 160ｍ （H27） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 苔川総合流域防災事業により、用地買収や掘削護岸工事を行い、河川改修を推進した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成25年度の苔川護岸工事延長は、右岸約70ｍ、左岸約130ｍであり、護岸が完成した区間では、これまでに浸水被害や施設災害は発生していない。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 乗用車3台が流出するなどした護岸崩壊箇所は早期に復旧する必要がある。また、平成16年台風23号豪雨では73戸の浸水被害を受けており、今回も被害が発生したことで、地域からの河川改修に対する要望は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 苔川河川改修事業の事業評価時（H23）の費用対効果 Ｂ／Ｃ＝８．２ （１以上であり事業費以上の効果が得られる） |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 現地に仮設した大型土のうや根固めブロックや工事に伴い発生する土砂等を、本工事や他の工事に活用するなど、効率的な事業の実施に努めることとしている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 災害対策等緊急事業推進費による事業後も、苔川では河川整備計画に位置づけられた河川改修を必要とする区間が約800ｍ残っており、完成までには期間を要することが課題である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 災害対策等緊急事業推進費は今年度限りであるが、集中豪雨等による災害が今後も発生する恐れがあるため、総合流域防災事業により苔川河川改修事業を進める必要がある。