予算要求資料

平成27年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：防災総務費

事業名 新ライフライン保全対策事業費補助金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

危機管理部　防災課　防災対策係　電話番号：058-272-1111（内2744）

E-mail：c11115@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　　　4,031千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 4,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,031 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

平成２６年１２月に発生した大雪被害では、高山市をはじめ県内各地で倒木が発生し、停電の発生、道路網の寸断など大きな被害が発生した。

こうした状況を踏まえ、降雪期の前に倒木によって被害をもたらす可能性がある立木等を伐採することで、停電の防止のほか、道路の寸断や孤立集落の発生防止、停電による断水の発生などの被害が発生する可能性の低減を図り、住民の防災対策に寄与するものである。

また、市町村と電力会社が協力して伐採事業を実施することで作業の効率化が図られ、さらに複数の市町村で取組みを実施すれば、広域的な防災対策となり、県としてもメリットがある。

（２）事業内容

ア　事業主体

市町村（市町村は林業事業者に委託）

イ　事業期間

平成２７年度～２９年度（３カ年）

ウ　事業計画の作成

県、市町村、電力会社などで構成する「ライフライン保全対策会議（仮称）」において、伐採を実施する箇所を決定する。

エ　伐採の実施

市町村から林業事業者に発注（委託）して伐採を実施する。

オ　事業結果の報告

事業の実施結果は「ライフライン保全対策会議（仮称）」に報告する。

（３）県負担・補助率の考え方

県：１／４　市町村：３／４（うち２／４は電力会社から負担金を徴収する）

（４）類似事業の有無

有

・森林整備事業

・森林整備加速化・林業再生基金

・環境保全林整備事業

・里山林整備事業

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 補助金 | 4,031 | 補助金 |
| 合計 | 4,031 |  |

決定額の考え方

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成２７年度から３カ年の事業期間において、倒木によって停電や道路の寸断などの被害が発生するおそれがある危険な立木を降雪期前に伐採し、住民生活の安全性の確保に寄与する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始時 | 指標の推移 | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伐採作業実施箇所数 | ０箇所 （H26） |  | ０箇所 （H26） | 1,000箇所 （H29） | ０％ |

（平成26年度の取組）

・平成26年12月の大雪による被害概要（倒木に関係するもの） （１）住家被害 倒木による屋根破損２棟 （２）孤立情報 ・関市 ３棟孤立 ・飛騨高山スキー場及び国立乗鞍青少年交流の家が孤立 （３）停電（中部電力管内） 延べ２３,３８０戸 （４）断水（停電によるポンプ停止） ・高山市 ９０軒 （５）道路の通行止 ２８箇所

（平成26年度の成果）

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 平成２６年１２月の大雪では、延べ２３,０００戸の停電のほか、道路の通行止めなどの被害が発生したことを踏まえると、本事業は大雪による被害の発生を低減させるために必要な事業である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 停電等の大雪被害の主たる原因となった倒木被害を防ぐことができる事業であり、被害低減に直接作用するものである。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 従来の対応に加えて、さらに倒木対策を実施しようとするものであり、事業の効率性の向上に寄与するものである。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 事業主体となる市町村や電力会社、道路管理者等の関係者に対して事業内容を説明し、事業の有効性について理解をいただいたうえで、事業への協力を求めていく必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 事業を実施すべき箇所が多数あるため、次年度以降も継続的に事業を実施し、さらなる被害発生の抑止を図る。