予算要求資料

平成27年度当初予算　　支出科目　款：衛生費　項：環境管理費　目：環境管理推進費

事業名：市町村再生可能エネルギー等導入推進費補助金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部　環境生活政策課　政策企画係　電話番号：058-272-1111（内2385）

E-mail：c11260@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　　　　383,596千円　（前年度予算額：600,164千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 600,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,164 |
| 要求額 | 383,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,596 | 0 | 0 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故を契機に、再生可能エネルギ

ー等を活用した自立・分散型エネルギーの導入による「災害に強く、環境負荷の小さい地域づくり」が国を挙げての課題となっている。

地震や台風等による新たな大規模災害に備えるため、避難所や防災拠点等

への再生可能エネルギー等の導入を推進することが必要。

（２）事業内容

災害に強く環境負荷の小さい地域づくりを進めるため、市町村が実施する

防災拠点や災害時に機能を維持すべき公共施設への再生可能エネルギーや

蓄電池、未利用エネルギーの導入に対し、岐阜県再生可能エネルギー等導入

推進基金を財源として、県が補助する。

（基金の事業期間：平成25年度～平成27年度の３年間）

平成27年度実施事業数　８市町10事業（予定）

【補助率】10／10以内（高効率照明・高効率空調は２／３以内）

（３）県負担・補助率の考え方

国の実施要領に規定する補助率を設定。

（４）類似事業の有無

市町村再生可能エネルギー等導入推進費補助金（H26採択）

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 補助金 | 383,596 | 市町村が実施する再生可能エネルギー等設備導入に対する助成 |
| 合計 | 383,596 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県環境基本計画

岐阜県地球温暖化対策実行計画

岐阜県次世代エネルギービジョン

（２）後年度の財政負担

基金事業の実施期限である平成27年度まで計画的に実施する。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 災害に強く環境負荷の小さい地域づくりを進めるため、地域の防災拠点や 都市機能を維持するために必要な施設への再生可能エネルギーの導入を推進 する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 導入した再生可能エネルギー等による発電量 | 0 （H25） | － (H ) | － （H ） | 92,044 kwh （H26） | 511,651kwh（H27） | 18％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 役場庁舎、学校、公民館、ＬＥＤ街路灯など４市町村・10施設の再生可能エネルギー等導入推進事業を支援（うち２市町は翌年度へ繰越）。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成25年度実施事業として１施設が完成し稼働中。基金事業期間の平成27年度までに市町村への補助事業を通じて計画的に再生可能エネルギー等の導入を図る。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故を受け、商用電力に頼らない、再生可能エネルギーを活用した自立・分散型エネルギーの導入による災害に強く環境負荷の小さい地域づくりが国を挙げての課題となっている。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） 〇 | ３年間の事業計画のうち、防災拠点等への再生可能エネルギー等の導入が本格的に図られるのは、２年目以降であるが、各市町村事業とも計画的に執行されている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) 〇 |  |  | 国との調整や市町村事業の進捗管理を、他のエネルギー関連部局と連携して実施しているほか、計画策定時や事業効果に対して外部評価委員に意見聴取するなど効率的な実施体制を構築している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 災害時に地域の防災拠点等の維持に必要なエネルギーを安定的に確保する ために、地域資源の活用や複数のエネルギー・技術の組み合わせが必要。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 基金の事業期間である平成27年度まで継続する。