予算要求資料

平成27年度当初予算　支出科目　款：民生費　項：児童福祉費　目：児童保護費

事業名 新わかあゆ学園施設修繕費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　子ども・女性局　子ども家庭課　児童養護係

電話番号：058-272-1111（内2637 ）

E-mail：c11217.pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　　５５，６９３　千円（前年度予算額：－ 千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 55,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,693 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

わかあゆ学園の第一寮、第二寮、食堂は、昭和５６年に建築後、３０年以上経過している。平成２５年度の建築基準法第１２条点検に基づく定期点検により、各棟の屋上防水、外壁の損傷及び地盤沈下等による不陸について、「要是正」の指摘があった。それぞれを部分改修する方法も検討できるが、施設全体が老朽化しており、全面的な工事を実施した方が、コスト面から施設の維持管理ができると見込まれる。児童の安全安心な生活を保障するためにも、早急な対応が必要である。

（２）事業内容

- 内容：屋上防水工事、外壁工事、地盤沈下修繕工事

- 場所：第１寮、第２寮、食堂

- 期間（予定）： 設計（平成２７年　６月～　）

工事（平成２７年１０月～　）

    - 年度内に3か所の工事をまとめて行うことでコストの削減が見込まれる。

（３）県負担・補助率の考え方　：　県　１０／１０

（４）類似事業の有無：なし

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 3,277 | 設計委託料 3,277 |
| 工事請負費 | 52,416 | 工事費 52,416 |
| 合計 | 55,693 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

平成26年度中に策定予定の「岐阜県家庭的養護推進計画」において、推進期間（平成27年度～平成41年度）中、県内の複数の児童養護施設では、小規模化・地域分散化を図るべく改修・改築が予定されている（※ 児童自立支援施設は、対象とされていない）。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・建築基準法第１２条点検に基づく定期点検による「要是正」箇所を改修し、児童の安全安心な住環境を実現する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

達成度を指数で表すことが困難なため

（前年度の取組）

－

（前年度の成果）

－

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 建築基準法第１２条点検に基づく定期点検による「要是正」箇所を改修し、児童の安全安心な住環境を実現する必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) － |  |  |  |

（今後の課題）

管理指導棟、体育館を含め、他の施設も老朽化しているため、全体的な施設整備の検討が必要である。

（次年度の方向性）

管理指導棟も同様に屋上防水、外壁の損傷が指摘されているため、次年度以降、改修を検討する。