予算要求資料

平成27年度当初予算　　　支出科目　款：商工費　項：商工費　目：工鉱業振興費

事業名 防災機能強化型次世代エネルギー導入推進事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　新産業振興課　次世代エネルギー係　電話番号：058-272-1111（内2934）

E-mail：c11353@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　      117,250千円（前年度予算額：117,250千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 117,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,250 |
| 要求額 | 117,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,250 | 0 | 0 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※ｸﾞﾘｰﾝﾆｭｰﾃﾞｨｰﾙ基金充当

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

中越地震や東日本大震災を契機に、電力供給の途絶時に避難所機能を維持できる自立分散型の再生可能エネルギーの導入への期待が高まっている。同時に、道の駅は災害時の避難所や物流拠点等といった地域防災拠点としてその活用が注目されている。

岐阜県は大部分が中山間地であり、災害時に孤立する恐れのある集落を５１２個所有しており、大規模災害時に電力・道路網が寸断された場合の影響が長期にわたることが想定されることから、避難所となる公共施設のバックアップ電源として、商用電源に頼らないエネルギーを確保していく必要がある。

（２）事業内容

県内の道の駅に、太陽光発電などの再生可能エネルギー、燃料電池及びバッテリーを組み合わせた次世代エネルギーインフラを導入し、災害による電力需給の途絶時においてもエネルギーが供給できる体制を整備する。

平成２５年度に導入地区６箇所を選定。平成２６年度に整備した３箇所(東白川・小坂・明宝)に引き続き、残る３箇所に対して詳細設計と整備を実施する。

（３）県負担・補助率の考え方

環境省の再生可能エネルギー等導入推進基金事業により県が受け入れた補助金（補助率１０割）を基金として当事業に充当。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 報償費 | 189千円 | 総合評価審査会評価者報酬 |
| 旅費 | 225千円 | 出張旅費・費用弁償 |
| 需用費 | 14千円 | 消耗品費11、会議費3 |
| 役務費 | 9千円 | 通信費等 |
| 委託料 | 15,203千円 | 設計費・現場管理費 |
| 工事請負費 | 101,547千円 | 設備導入及び施工費 |
| 使用料 | 63千円 | ＥＴＣ使用料等 |
| 合計 | 117,250千円 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県次世代エネルギービジョンに基づき、次世代エネルギーインフラ導入と普及を進める。

（２）国・他県の状況

平成26年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業の採択状況。

都道府県　17、　政令指定都市　2　　（合計　19自治体）

（３）後年度の財政負担

導入後の維持管理は設備導入先の市町村が道の駅と併せて対応する。

また、導入した設備の財産管理は県で対応する。

（４）事業主体及びその妥当性

本事業は県が主体となって実施することとして、環境省から事業採択を受けている。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 省エネルギー対策の推進や次世代エネルギー技術の導入により、岐阜県内のエネルギー消費量（原油換算）において、２０２０年で１４．５％、２０３０年で３０．５％の削減を目指す。 ※岐阜県次世代エネルギービジョンによる

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太陽光発電の導入 | 28,030世帯 （H24） | (H ) | (H ) | 34,786 世帯 （H25） | 75,000世帯 （H32） | ％ 46.4 |
| 次世代エネルギーインフラの導入 | 12世帯 （H24） | (H ) | (H ) | 12世帯 （H25） | 65,000世帯 （H32） | ％ 0.018 |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成２５年度により選定した「茶の里東白川」「南飛騨小坂はなもも」「明宝」について、次世代エネルギーインフラを導入。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 災害による電力需給途絶時においてもエネルギーを供給できる体制を整備。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | エネルギー問題は、現在、日本が直面している最重要課題の一つである。「岐阜県次世代エネルギービジョン」では、本課題の解決策の一つとして再生可能エネルギーの導入促進を掲げており、その導入にあたっては、系統電力に過度に依存しない形での導入促進を図っているところ。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 太陽光発電の導入については期待どおり普及促進がなされているが、次世代エネルギーインフラ導入については進捗が芳しくなく、当該事業による後押しが必要。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 県で直接、次世代エネルギーインフラ設備を導入することは、一般への普及の点からも効率的である。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 中越地震や東日本大震災を契機に、電力供給の途絶時に避難所機能を維持できる自立分散型の再生可能エネルギーの導入への期待が高まっている。同時に、道の駅は災害時の避難所や物流拠点等といった地域防災拠点としての活用が注目されている。 岐阜県は大部分が中山間地であり、災害時に孤立する恐れのある集落を５１２箇所有しており、大規模災害時に電力・道路網が寸断された場合の影響が長期にわたることが想定されるため、避難所となる公共施設のバックアップ電源として、商用電源に頼らないエネルギーを確保していく必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 岐阜県は、北海道に次いで道の駅を多く有している県（５４箇所）であることから、市町村の地域防災計画に位置づけられている道の駅に、防災面でも有効な次世代エネルギーインフラを導入することにより、地域の避難所としての機能強化を図る。