予算要求資料

平成27年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：治山費

事業名 新 既存治山ダム強靭化推進事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　治山課　治山係　電話番号：058-272-1111（内3167）

E-mail：c11519@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　　　　　　  340,000千円（前年度予算額：　　- 千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 240,000 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・近年、台風や梅雨前線などの局所的な集中豪雨により全国で土石流・土砂災害が頻発しており、予防対策の推進が求められている。

・また、平成２６年６月には「国土強靭化基本計画」が閣議決定されたところであり、山地災害対策として治山事業の重要性が増々高まっている。

・このため、県土の８割以上を占める森林において、県民の生命・財産を守ることを目的に、既存施設の強靭化等の更なる取組みを行う。

（２）事業内容

①崩壊土砂流出危険地区の再点検

②治山ダム機能強化（袖部土石流衝撃強化対策工）

③治山ダム機能拡充（最下流治山ダムの土砂ポケット確保、流木補足対策の

設置工）

（３）県負担・補助率の考え方

国庫補助の対象とならない点検調査、施設改良等を実施するため、県負担

１０／１０が妥当である。

（４）類似事業の有無

有　【類似事業】　・治山事業（公共）

・治山事業（県単）

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 259,000 | 点検調査、設計積算委託等 |
| 工事請負費 | 81,000 | 治山施設改良工事等 |
| 合計 | 340,000 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

「岐阜県強靭化計画（仮称）」

国土強靭化のための森林・林業基盤整備プロジェクト

（２）後年度の財政負担

「岐阜県強靭化計画（仮称）」に基づき平成２７年度から平成３１年度までの５年間において、指標値達成のため計画的に事業を実施

（３）事業主体及びその妥当性

事業主体：県

治山事業は、山地災害の防止、水源のかん養等の国の根幹的な施策である「国土保全」を目的とする国家的見地からみて極めて重要な事業であり、事業の規模、技術的必要性、事業区域の行政区界等から国又は都道府県が一定の基準の下に実施している。（森林法第１０条の１５）

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 崩壊土砂流出危険地区の再点検、危険度の高い渓流を優先的に既存治山ダムの改良を計画的に実施し、県民が安全で安心して暮らせる生活環境の整備を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 崩壊土砂流出危険地区の再点検 | 0地区 （H26） | （H ） | （H ） | （H ） | 9,732地区 （H28） | ％ |
| 治山ダム機能強化 (袖部強化対策) | 0地区 （H26） | （H ） | （H ） | （H ） | 22地区 （H31） | ％ |
| 治山ダム機能拡充 (土砂ﾎﾟｹｯﾄ確保等) | 0地区 （H26） | （H ） | （H ） | （H ） | 22地区 （H31） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県民が安全・安心して暮らせる生活環境整備のため必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 強靭化計画に基づく計画的な事業実施。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 近年の集中豪雨等による土石流・土砂災害の発生は、今後も頻発することが予想され、治山施設の強靭化対策は継続していく必要がある。