予算要求資料

平成２７年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：交通対策費

事業名 新リニア中央新幹線用地取得事務受託事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

都市建築部　公共交通課　リニア推進係　電話番号：058-272-1111（内2733 ）

E-mail： c11134@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        96,503千円　（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 96,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,503 | 0 | 0 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・全国新幹線鉄道整備法第１３条第４項において、地方公共団体について、新幹線鉄道の建設に要する土地の取得のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めるよう規定がある。

・ＪＲ東海によれば、リニア中央新幹線の整備に関し、岐阜県内において買収取得面積が約100万m2、地権者数が延べ840人で、工事実施計画認可後、７年程度で全用地を取得する計画。

・ＪＲ東海は、整備新幹線と同様、沿線地方公共団体に用地取得事務を委託するため、認可後速やかに、県と用地取得協定を締結することを希望しており、沿線県もこれに応じる方向で協議している。

・用地、補償費については、全額ＪＲ東海が直接支払うため、県の予算措置は不要であるが、不動産鑑定等の調査を県が行う必要があるため、予算措置が必要となる（財源は協定によりＪＲ東海が負担）。

・現在、ＪＲ東海、沿線県と協議中であり、受託範囲、条件を調整の上、協定締結予定。

（２）事業内容

○リニア中央新幹線の用地取得に係る事務の実施

・用地取得計画の策定、用地取得状況の管理

・標準地の鑑定、土地代金の算定、用地協議、契約書の作成、支払関係

書類の調製　等

○リニア中央新幹線の用地取得に係る必要経費

・車両購入費　等

（３）県負担・補助率の考え方

・県0/10（「中央新幹線に係る用地取得事務の委託に関する協定」によりＪＲ東海が負担）

（４）類似事業の有無　　無

３　事業費の積算内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 989 | 業務旅費 |
| 需用費 | 935 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料 |
| 役務費 | 28,752 | 不動産鑑定手数料、公用車保険料 |
| 委託料 | 36,670 | 画地評価委託料、沿線市町再委託料 |
| 使用料及び賃借料 | 476 | 高速道路使用料 会場借上料 |
| 備品購入費 | 3,800 | 公用車購入費（２台：4WD軽乗用、4WDワゴン）、事務用備品 |
| 負担金、補助及び交付金 | 24,834 | 市町村派遣職員人件費負担金（3人） |
| 公課費 | 47 | 公用車重量税 |
| 合計 | 96,503 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・長期構想　１　新たな「成長雇用戦略」の展開

（４）岐阜県成長・雇用戦略を推進するためのネットワーク

22　リニア中央新幹線関連道路整備プロジェクト

（２）後年度の財政負担

・「中央新幹線に係る用地取得事務の委託に関する協定」によりＪＲ東海が負担するスキームになっており、実質負担はなし。

（３）事業主体及びその妥当性

・全国新幹線鉄道整備法に上記のとおり規定があるほか、他の沿線県においても、同様の委託事務の協定を締結する予定である。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 全国新幹線鉄道整備法に基づきＪＲ東海との間で締結した協定により、リニア中央新幹線の整備に係る用地について、平成３３年度末をメドに取得する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

ＪＲ東海が行う事業の進捗状況（事業説明会、中心線測量、用地測量等）や地権者の意向に左右されるところがあり、指標として定量的に管理することは困難。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） （新規要求事業）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 （新規要求事業）

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | ・リニア中央新幹線の平成３９年開業のために早期の用地取得は不可欠であり、事業を推進していく必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） | （新規要求事業） |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  | （新規要求事業） |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 事業の推進、用地の取得にあたっては、地権者や地元住民の理解が不可欠であり、事業主体であるＪＲ東海を中心として、県、市町の丁寧な説明により、事業に対する理解を得る努力が必要である。

（次年度の方向性）

・地権者や地元住民の理解が得られ、用地取得事務が円滑に進むよう、ＪＲ東海に対して丁寧な説明を求めていく。