予算要求資料

平成27年度当初予算　　　支出科目　款：教育費　項：高等学校費　目：学校建設費

平成27年度当初予算　　　支出科目　款：教育費　項：特別支援教育費　目：学校建設費

事業名 校舎等改修費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会教育財務課施設係　電話番号：058-272-1111（内3560）

E-mail： c17773@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　      1,964,845千円（前年度予算額：2,206,727千円）

＜財源内訳＞

| 区分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産 収入 | 寄附金 | その他 | 県債 | 一般 財源 |
| 前年度 | 2,206,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,206,727 |
| 要求額 | 1,964,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,762,800 | 202,045 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・県立学校の校舎、体育館、武道場等施設は建設時期あるいは前回の改修時期から相当年数経過している建築物が多い。

・屋上防水や、外壁・庇のモルタルの劣化、また、床面等の内部劣化、配水管の水漏れ等を改修もしくは未然に防ぎ、児童生徒の安全を確保し、安心して学べる学習生活環境を提供する必要がある。

（２）事業内容

・校舎改修（屋上・外壁・庇等） 775,772千円

実施設計費:   47,944千円

(高等学校 8校 8棟、特別支援学校 1校 1棟）

改修工事費:  727,828千円

(高等学校11校11棟)

・体育館・武道場・プール改修（屋根・外壁・床面等）908,246千円

実施設計費:  76,398千円

(高等学校15校15棟、特別支援学校1校1棟）

改修工事費: 831,848千円

(高等学校12校12棟、特別支援学校1校1棟）

・配管改修（水道管・ガス管等）280,827千円

実施設計費:   13,849千円(高等学校2校）

改修工事費:  266,978千円(高等学校1校、特別支援学校1校）

（３）県負担・補助率の考え方

・県10/10（県立学校施設等の改修のため）

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 138,191 | 実施設計 |
| 工事請負費 | 1,822,995 | 改修工事費 |
| 事務費 | 3,659 |  |
| 合計 | 1,964,845 |  |

決定額の考え方

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 県立学校の施設や設備を整備することで、児童生徒の安全を確保し、安心して学べる学習生活環境を維持する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校舎等改修工事実施設計実施棟数 | － (－) | 14棟 (H24) | 22棟 (H25) | 11棟 (H26) | 25棟 (H27) | － |
| 校舎等改修工事完了棟数 | － (－) | 11棟 (H24) | 20棟 (H25) | 26棟 (H26) | 24棟 (H27) | － |
| 配管改修工事実施設計校数 | － （－） | 8校 （H24） | 5校 （H25） | 2校 （H26） | 2校 （H27） | － |
| 配管改修工事完了校数 | － （－） | 6校 （H24） | 2校 （H25） | 5校 （H26） | 2校 （H27） | － |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 【校舎（屋上・外壁・庇等）改修】 実施設計…高等学校：5校5棟、特別支援学校：1校1棟 改修工事…高等学校：16校16棟、特別支援学校：4校4棟 【体育館・武道場（屋根・外壁・床面等）改修】 実施設計…高等学校：4校4棟、特別支援学校：1校1棟 改修工事…高等学校：6校6棟 【配管（水道管・ガス管等）改修】 実施設計…高等学校1校、特別支援学校1校 改修工事…高等学校3校、特別支援学校2校

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 児童生徒の安全を確保し、安心して学べる学習生活環境を維持することができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県立学校で学ぶ児童生徒の安全を確保し、安心して学べる環境を提供するために、学校施設や設備の整備に関連する工事等は必須の事業である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 学校施設や設備の整備に関する工事等を実施することで、県立学校で学ぶ児童生徒の安全を確保し、安心して学べる環境を提供している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 整備の緊急性や必要性等を総合的に判断し、整備箇所の優先順位を付けたうえで効率的に整備している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 校舎（産業教育振興校舎を除く）、体育館、部室等は経年劣化したものが多いため、整備必要箇所は年々増加するものと考えられる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 整備の緊急性や必要性等を総合的に判断し、整備箇所の優先順位を付けたうえで、効率的な整備を図る。