予算要求資料

別紙２－１

平成２７年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：林業振興費

事業名 施設整備費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　森林文化アカデミー　総務課　管理調整係　電話番号：0575-35-2525

E-mail： c21907@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　２６，４９３　千円（前年度予算額：２１，４５０ 千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 21,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,450 |
| 要求額 | 26,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,493 |
| 1月29日時点 査定額 | 26,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,400 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

- 要求の趣旨（現状と課題）

・森林文化アカデミーの施設は、森林の学校に相応しく木材で造られている

が、築後14年を経過し老朽化が著しい。

・特に、常に雨にさらされる、屋根等のない場所の腐朽が著しい。

・このため、施設破損による事故発生の危険もあるため修繕が必要。

- 事業内容

・施設の腐朽状況、利用状況等により判断した修繕計画により、平成26年

度から3年間で集中的に修繕を実施する。

・森の情報センター、森の工房デッキ修繕

・アトリエ棟デッキ修繕

・全体事業費　　90,000千円程度（うち平成27年度　22,748千円）

・修繕計画

平成26年度　　アカデミーセンター棟他防火壁修繕等

平成27年度　　森の情報センター他デッキ修繕等

平成28年度　　コミュニティステージ修繕等

- 県負担・補助率の考え方

県公共施設修繕のため、県において全額負担することが妥当

- 類似事業の有無

・県有施設修繕費（総務部管財課）

単発的な比較的小規模な修繕を想定しているもので、計画的に行う修繕は各部において対応する。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 2,436 | 修繕工事設計の委託、廃材処理委託 |
| 工事請負費 | 23,212 | 修繕工事費 |
| 原材料費 | 845 | 敷地内にある歩道の枕木、駐車場用砕石 |
| 合計 | 26,493 |  |

１月２９日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

計画的な集中大規模修繕は平成28年度で終了

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・平成26年度から平成28年度までの３カ年で、森林文化アカデミー建物・施設の腐朽部分を修繕する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

・既存建物・施設を修繕するものであり、数値的な指標を設けることは困難。

（前年度の取組）

・防火壁修繕 ・コミュニティステージ柵設置 ・森の情報センター、森の工房ガラス壁修繕 ・駐車場布設枕木撤去修繕

（前年度の成果）

・防火壁崩落の危険が回避されるなど、老朽化による危険個所を修繕した。 今後も危険個所を集中的に修繕し、安心・安全な施設管理を目指す。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | アカデミー学生の他、生涯学習、短期技術研修で多くの一般県民なども利用する施設であり、安心安全に学習・研修を受けていただくために、腐朽した建物・施設を修繕する必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 老朽化による危険個所を集中的に修繕している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 修繕は今後の維持管理について考慮した工法を検討している。 |

（今後の課題）

建築後14年を経過し、建物・附随施設の更新時期（耐用年数を超えている）ため、順次修理・更新等の対応が必要。

（次年度の方向性）

森林文化アカデミーは県の林業技術者育成機関として、林業技術者が高齢化する中で重要性を増している。このため、アカデミー施設の延命、安全化を図るべく施設修繕整備を進める。