予算要求資料

平成２７年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：総務管理費　目：庁舎管理費

事業名 県庁舎・総合庁舎耐震補強事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

総務部　管財課　庁舎係　電話番号：058-272-1111（内2214 ）

E-mail： c11116@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　  388,218千円（前年度予算額：14,900千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 14,900 | 4,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,900 | 1,206 |
| 要求額 | 388,218 | 68,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,400 | 58,918 |
| 決定額 | 387,100 | 68,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,600 | 58,909 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

県有建築物耐震化事業年次計画に基づく県庁舎及び総合庁舎の計画的耐震補強工事。

（２）事業内容

平成27年度は、シンクタンク庁舎本館棟、可茂総合庁舎家畜保健棟及び機械棟等の１０棟の耐震補強工事のほか、県庁議会東棟議場天井の耐震工事を実施。

（３）県負担・補助率の考え方

国から社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）を受けて事業を実施。

（４）類似事業の有無

公共建築住宅課、警察本部装備施設課がそれぞれ県有建築物耐震補強工事実施計画に基づき、耐震化を進める。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 380 | 業務旅費 |
| 需用費 | 670 | 消耗品費(コピー代等)550、燃料費120 |
| 役務費 | 150 | 電話代・郵便料等 |
| 委託料 | 7,247 | 工事監理委託 |
| 使用料 | 110 | 高速代等 |
| 工事請負費 | 379,661 | 計11の工事 |
| 合計 | 388,218 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

県有建築物耐震補強工事実施計画に基づき耐震化を実施。

（２）国・他県の状況

国は社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）により耐震化を支援。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成27年度までに、耐震診断の結果、耐震性能が不十分と診断された総合庁舎等の施設について、必要な耐震化を実施していく。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐震補強工事施設数 | （H ） | 3棟 （H23） | 10棟 （H25） | 13棟 （H26） | 23棟 （H27） | 56.5％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 耐震診断の結果、耐震性能が不十分と診断されていた岐阜県庁議会西棟、厚生棟及び郡上総合庁舎本館棟の３施設の耐震補強工事を実施した。 また、シンクタンク庁舎本館棟、可茂総合庁舎家畜保健棟等の10棟の実施設計を委託した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成26年度に実施設計を終えたシンクタンク庁舎本館棟の１０施設については、平成27年度に耐震補強工事を実施し、平成27年度に必要な耐震化を終える。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 総合庁舎等は防災拠点施設として早期に耐震化整備する必要があり、県有建築物耐震化事業年次計画に基づき実施する。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 防災・災害活動拠点たる総合庁舎等の耐震性の確保を早期に進める事業であり、有効性は高い。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 各施設ごとに耐震補強計画に基づく最適な設計を行っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 耐震補強は完了するが施設は老朽化していくため、今後、設備の改修、改築整備を総合的に勘案した整備方針の策定が必要となる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 耐震性能が不十分な総合庁舎等の耐震化について、H27年度をもって完了する。