予算要求資料

平成27年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：防災総務費

事業名新被害情報集約システム再構築及び運用・保守委託費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

危機管理部　防災課　防災情報管理係　電話番号：058-272-1111（内2744 ）

E-mail：c11115@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        ５８，７７２千円（前年度予算額：     ０千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 58,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,700 | 72 |
| 決定額 | 58,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,700 | 72 |

※総務省「緊急防災・減災事業債」対象事業

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

災害発生時における県の重要な業務として、県内の被害状況の収集・集約業務があり、災害対応を行う前提として県内の状況を把握することは必要不可欠といえる。この業務を迅速、的確に行うために平成21年度に「被害情報集約システム」を整備し、県内市町村の被害情報を集約する業務を行っている。現行システムの運用期間については、サーバ等の機器寿命を勘案し平成27年度としており、これを機に災害時におけるシステムの利用価値を高めるため、平成２６年度には、設計業者によりシステム機能の見直しシステム要件定義を作成した。本事業では、作成したシステム要件定義に基づきシステムを再構築し、５年間の保守とあわせて業務を委託するものである。

（２）事業内容

システムを再構築するため、以下の業務内容を業者に委託する。

・システム設計（基本及び詳細設計）

・機器製造及び単体試験

・機器設置（防災交流センター内）及びネットワーク接続

・総合試験

・操作研修

・定期点検及び故障対応（５年間）

（３）県負担・補助率の考え方

・県１０／１０（県整備システムの再構築であるため）

※総務省「緊急防災・減災事業債」対象事業

（４）類似事業の有無

なし

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 需用費 | 25 | 消耗品費 |
| 役務費 | 25 | 通信費 |
| 委託料 | 58,722 | システムの詳細設計及び構築に必要な基本設計を実施 |
| 合計 | 58,772 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

災害発生時の被害情報については、システムにより報告することを「岐阜県地域防災計画」で定めている。

（２）国・他県の状況

被害情報集約のシステム化については、４７都道府県中４０都道府県が実施しており、そのうち２７都府県は、地図情報との連携により被害箇所の特定を可能とし状況把握の迅速化を図っている。

（３）後年度の財政負担

平成28～32年度　保守業務委託（7,536千円×５年）【債務負担】

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成27年度は、平成26年度に行った設計業者によるシステム機能の見直し結果を反映した調達仕様書により、システムの再構築と５年間の保守業務委託を一括して発注し、年度内に完成させるとともに、次期システムの操作研修を年度末に行い、平成28年度からの次期システムへの移行を円滑に実施できるようにする。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

システムを再構築する業務委託であり、達成度として指標を設定することができない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・現行システムの課題を解消するための設計業者による機能の見直し ・類似システムパッケージ品調査

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ・現行システムでの課題に対する、次期システムおける機能改修を検討することができた。 ・パーケージ品の調査を行い構築コストの低廉化について検討することがでた。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 発生が懸念されている南海トラフ巨大地震や内陸直下型地震等の大規模災害が発生した場合、災害対策を講ずるためには、より迅速的確に被害情報を収集・集約し、被害状況を早期に明らかにする必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 システム機能等を見直して再構築行い、より良いシステム化が実現したとしても、システムを利用するユーザーの操作知識が伴わなければ、システムの機能が十分に活用できないため、ユーザーへの操作研修を定期的に行わなければならない。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成26年度に発注した設計業者による検討結果に基づき、平成27年度には詳細設計・システム構築・保守業務を委託発注し、平成28年度の運用開始を目指す。