予算要求資料

平成27年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：消防指導費

事業名 消防学校施設安全管理対策事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

危機管理部　消防学校　管理調整係　電話番号：0586-89-3226　　　　　　　　　　　　E-mail：c21201@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　39,010千円（前年度予算額：5,110千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 5,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,110 |
| 要求額 | 39,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,010 |
| 決定額 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

消防学校は利用開始から４０年が経過した。訓練を安全に実施し、学校施設の機能を使い続けていくには、定期的な補修が求められる。ライフサイクルに基づいた計画的な補修を行う。今回は、訓練者の安全確保に影響する施設・設備について維持保全を行う。

（２）事業内容

・総合訓練施設の外壁補修：22,130千円

（総合訓練棟・補助塔・燃焼実験室の外壁補修）

・屋内訓練場床補修：　　　 4,882千円

（床面補修及び塗装）

・非常用放送設備更新：　　 6,319千円

・さくら寮網戸更新、事務棟大教室網戸・落下防止柵設置： 5,679千円

（３）県負担・補助率の考え方

消防組織法に基づき、県負担で整備

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 39,010 |  |
| 合計 | 39,010 |  |

決定額の考え方 緊急に実施を要するものを計上します。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成25年度に行った総合訓練施設・建物の安全調査結果を踏まえて、平成26年度以降、計画的な修繕工事を実施する。 非常用放送設備については、保守対応期限が到来しているので、計画的に更新する。 屋内訓練場の床面の劣化が進んでいるので、その補修及び塗装を行うとともに、さくら寮の網戸も経年劣化や損傷で開閉難が生じているので、その取替修繕を行う。 また、事務棟大教室には、元々、網戸及び落下防止柵が備わっていないので、これらを設置して、学校教育に支障がないよう安全確保を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

施設・設備物品にはそれぞれに耐用年数があることから、その保全のためには計画的な保守・更新・維持管理が不可欠である。 教育訓練や学校（寮）生活に支障を与えないことが重要であって、達成率で示すことができない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 総合訓練施設の屋外鋼構造物補修工事（工事請負費：4,562千円）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 総合訓練施設の屋外鋼構造物補修工事で、鉄部の錆止め塗装と腐食の進行した箇所の取替修繕を行い、鋼構造物の保全を図った。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 消防学校の教育訓練における安全管理は第一の課題であり、安全で快適な学校生活が送れること、また、教育訓練が滞ることはあってはならない。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） △ | 補修が先行している状態である。耐用年数に応じ定期的な維持改修までは行われていない。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | ゆきとどいた施設改修を行える財源がない中で、第一に安全性に配慮して優先順位を選定している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 施設・設備の老巧化、教育訓練の高度化に対応できる教育訓練場の確保と維持

（次年度の方向性）

工事を複数年度に行い、一時的に費用が増大しないように調整する。 教育訓練や寮生活に支障を及ぼす施設・設備の維持管理については、優先度を高く計画的に行う。