予算要求資料

平成27年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　項：環境管理費　目：公害対策費

事業名 新 水質自動測定所撤去事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部　環境管理課　水環境係　電話番号：058-272-1111（内2834）

E-mail：c11264@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　     10,691千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 10,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,691 |
| 決定額 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

河川の水質自動測定所の建物について、県所有の行政財産（行政上の目的に供される財産）となっているが、長年目的となる事業を休止したままとなっており、その廃止（普通財産化）をする必要がある。また、自動測定所の底地については、各市・関西電力から自動測定所設置の目的で無償貸与を受けていることから、普通財産とした段階で建物の解体等を行い土地の返還を行う必要がある。

【中津川自動測定所（木曽川）】中津川市苗木津戸

設置年度：昭和48年度（昭和59年から休止中）

土地所有者：中津川市（建屋部分）、関西電力（採水部分）

・単独の建屋で周辺土地利用もないことから、別用途での利用は困難

・中津川市、関西電力から、解体後は速やかに土地を返還するよう意向を

確認している

【多治見自動測定所（土岐川）】多治見市上田町

設置年度：昭和46年度（昭和63年から休止中）

土地所有者：多治見市

・多治見市の旧上田浄水場（現在は利用されていない）に併設されている

ことから、解体にあたって多治見市との協議を要する

- 事業内容

  - 水質自動測定所撤去工事設計業務委託

中津川自動測定所撤去に必要な工事設計を行う。

a）測量業務

・現地測量及び路線測量

・作業計画及び現地踏査

b）設計業務

・撤去工事設計（現地踏査、仮設道路設、自動測定所解体設計、採水塔撤去設計、工事費算出）

- 処分に係る事務手続き等

（３）県負担・補助率の考え方

・県10/10

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 9 | 関係機関との打ち合わせ旅費等 |
| 需用費 | 40 | 燃料代・事務用消耗品費等 |
| 役務費 | 10 | 通信代・書類等郵送費等 |
| 委託料 | 10,608 | 水質自動測定所撤去工事設計業務委託費 |
| その他 | 24 | 高速道路使用料 |
| 合計 | 10,691 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

撤去工事の実施（平成28年度以降）

概算工事費用　20,000千円

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 県が管理する中津川水質自動測定所及び多治見水質自動測定所の用途廃止を行い、適正に処分を行うことを目的とする。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水質自動測定所の処分完了数 | 1 （H26） | （H ） | （H ） | 1 （H26） | 3 （H29） | 33.3％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・美濃市自動測定所（美濃市）の用途廃止を行い、土地所有者である美濃市に建物を譲渡する手続きを進めた。

（前年度の成果）

・美濃市自動測定所（美濃市）の用途廃止を行い、土地所有者である美濃市に建物を譲渡する手続きを進めた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 両水質自動測定所は県所有の行政財産であるが、長年の間、目的となる水質測定事業を休止したままとなっていることから、その廃止及び処分が必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 中津川自動測定所の建物及び採水塔の解体作業を速やかに進める必要があるが、作業に要する車等が進入できる道がない状態等、容易ではない部分も多い。次年度以降の撤去工事に必要な事業計画の作成を行うとともに、課題等の把握が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 作成された設計に基づき、撤去工事の発注を行うとともに、関係法令を所管する事務所等と必要な協議を行う。